资府发〔2021〕17号

资阳市人民政府

关于成立成都美术学院项目建设指挥部的通知

各县（区）人民政府，高新区管委会、临空经济区管委会，市政府相关部门（单位）：

为加快成都美术学院项目建设，根据省委、省政府工作要求，经资阳市委、市政府和四川音乐学院党委、行政研究，决定成立成都美术学院项目建设指挥部，现将有关事项通知如下。

一、指挥部组成人员及职责

指 挥 长：徐芝文  资阳市委副书记、市政府市长

牟文虎  四川音乐学院党委常委、副院长

副指挥长：薛学深  资阳市委常委

林显奎  资阳市委副秘书长，临空经济区党工委书记

糜     兵  四川发展城市建设投资有限责任公司

党委书记、董事长

刘  艺  中国建筑西南设计研究院有限公司总建筑师

成    员：孙  智  资阳市政府秘书长

贺  阳  四川音乐学院成都美术学院党总支书记

凌勇军  资阳市政府副秘书长、办公室主任

谢晏均  资阳市纪委副书记、市监委副主任

唐  文  资阳市临空经济区党工委副书记、管委会主任

曹汉卿  资阳市发展和改革委员会主任

文富洲  资阳市教育和体育局局长

谢华文  资阳市司法局局长

于小丰  资阳市财政局局长

张  帆  资阳市自然资源和规划局局长

李建英  资阳市住房和城乡建设局局长

金世永  资阳市审计局局长

周盛忠  资阳空港投资集团董事长

郑小军  四川发展城市建设投资有限责任公司党委副书记、总经理

杨振宇  中国建筑第七工程局有限公司西南投资公司总经理

李干椿  中建三局集团有限公司基础设施建设投资有限公司执行总经理

唐兵生  中交第三公路工程局四公司党委书记、董事长

万  宇  中国建筑西南设计研究院有限公司设计一院院长

谢克坷  中国建筑西南勘察设计研究院有限公司五公司副总经理

按照省委、省政府决策部署和市委、市政府工作要求，负责成都美术学院项目规划建设办学的统筹协调、调度指挥；研究推动规划设计、征地拆迁、投资融资、工程建设、学院办学等重大事项、重点工作；指导督促各工作组工作。

二、指挥部工作机构及职责

指挥部下设办公室、规划设计组、工程建设组、景观营建组、教学设备组、纪检监察审计组、办学工作组、群众工作组。办公室设在资阳市临空经济区管委会。

（一）办公室

主  任：林显奎  资阳市委副秘书长，临空经济区党工委书记

贺  阳  四川音乐学院成都美术学院党总支书记

副主任：唐  文  资阳市临空经济区党工委副书记、管委会主任

沈茂林  资阳市临空经济区党工委委员、机关党委书记

印  洪  四川音乐学院教务处副处长

王  胤  资阳空港投资集团党委副书记、总经理

职  责：负责指挥部日常工作。负责项目建设组织、协调、指导、监督工作，及时将重大问题和事项提交指挥部研究，协调组织重大活动，完成综合性文件（文稿）、指挥部会议等会务办理及资料归档工作；负责项目建设行政审批事项服务、一站式审批事项办理；协调指挥部各成员单位履行各自工作职责，负责指挥部决策执行的督促、检查和考核等相关工作。

（二）规划设计组

组  长：唐  文  资阳市临空经济区党工委副书记、管委会主任

副组长：李  存  资阳市临空经济区党工委委员、管委会副主任

职  责：负责指导、协调、督促项目规划调整、设计方案、施工图设计及审查备案等工作；负责设计分步出图审核确认，参与工程变更；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

（三）工程建设组

组  长：唐  文  资阳市临空经济区党工委副书记、管委会主任

副组长：李  存  资阳市临空经济区党工委委员、管委会副主任

李德宏  资阳市临空经济区党工委委员、管委会副主任

职  责：负责征地组卷报批、土地征收、房屋拆迁安置、建（构）筑物搬迁、杆管线迁改、土地租用等要素保障工作；负责指导督促施工组织设计（方案）制定，指导督促项目进度、质量、安全、环保等工作；指导协调审核工程变更、认质认价、工程结算等工作；协调督促现场签证、施工组织、交叉作业等具体问题；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

（四）景观营建组

组  长：唐  文  资阳市临空经济区党工委副书记、管委会主任

副组长：袁胜兵  资阳市住房和城乡建设局副局长

职  责：负责协调推进景观营建方案设计、施工图设计及审查备案等工作，指导协调审核景观营建工程变更、认质认价、工程结算等工作，协调解决景观营建方面具体问题；组织开展林木植物选择、协调审核绿化植物认质认价；协调督促施工单位严格按图施工；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

（五）教学设备组

组  长：刘绪国  资阳市教育和体育局副局长

副组长：郑伯森  四川音乐学院成都美术学院院长助理

职  责：负责教学设备设施需求清单编制，组织协调教学设备设施采购、安装、调试等工作；协调审核教学设备认质认价工作；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

（六）纪检监察审计组

组  长：谢晏均  资阳市纪委副书记、市监委副主任

副组长：廖念俊  资阳市审计局副局长

侯洪明  资阳市审计局投资审计中心主任

李金勇  资阳市临空经济区纪工委副书记、监察组

副组长

职  责：负责从项目立项、建设实施直至竣工决算的全过程跟踪审计；指导审核招投标文件、施工合同、工程变更，参与材料、设备、绿植认质认价；指导督促财政评审工作；负责对各部门（单位）履职尽责实施监督；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

（七）办学工作组

组  长：印  洪  四川音乐学院教务处副处长

副组长：文富洲  资阳市教育和体育局局长

郑伯森  四川音乐学院成都美术学院院长助理

职  责：负责成都美术学院办学入规、报批等申报，推进办学规模、特色院系设置等各项工作；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

（八）群众工作组

组  长：唐  文  资阳市临空经济区党工委副书记、管委会主任

副组长：李  旭  资阳市临空经济区党工委副书记、纪工委书记

职  责：负责协调处理项目建设信访案件承办、转办、督办等工作；及时妥善处理项目建设过程中各类矛盾纠纷；牵头正面引导社会舆论和网络舆情；协调组织组内重大活动，完成组内综合性材料，筹办组内会议等。

三、工作机制

（一）建立定期例会制度。指挥部定期召开工作例会，及时研究并协调解决工作推进中的重大问题。各工作组每周集中会商研究推进中的具体问题，形成工作动态，建立周报制度。

（二）集中办公制度。指挥部下设各组（室）原则上脱产办公，各组（室）其余成员由指挥部另行文明确。时间暂定为1年，工作完成后自动撤销。

（三）督查督办制度。市政府督查室每半月集中督查督办1次指挥部议定事项、项目推进情况等，并报市委、市政府。

（四）目标考核制度。对项目工作实行专项考核，将落实省委、省政府，市委、市政府和指挥部决策部署、议定事项完成情况纳入部门年度目标绩效考核，同时纳入相关干部个人年度考核并作为评先评优依据。

资阳市人民政府

2021年11月1日