乐府发〔2024〕87号

乐至县人民政府

关于印发《乐至县2024年在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目清单》和

《乐至县2024年县级重点工程项目实施

以工代赈项目清单》的通知

各相关乡镇人民政府，县级相关部门（单位）：

为大力推广以工代赈助力巩固拓展脱贫攻坚成果提质增效，促进当地群众就近就地务工增收。经县政府同意，现将《乐至县2024年在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目清单》和《乐至县2024年县级重点工程项目实施以工代赈项目清单》印发你们，并将有关事项通知如下。

一、提高思想认识。以工代赈是一项重要的民生政策，各单位要高度重视以工代赈工作，充分认识推广以工代赈在助力巩固拓展脱贫攻坚成果方面的重要意义，要把解决群众就业增收问题作为以工代赈工作的出发点和落脚点，严格落实好以工代赈政策要求，切实维护群众利益。

二、强化单位协同。建立健全各单位沟通协调机制，压实压紧各单位职能职责，严格落实项目清单，按照以工代赈相关政策要求，抓好工作落实。县发展和改革局负责全面统筹并加强政策指导，县财政局负责劳务报酬等相关资金保障，县人社局负责重点项目工程的务工组织、务工培训和劳务报酬监管等，县农业农村局负责协同业主单位提供拟吸纳脱贫人口清单参与务工，项目主管部门和乡镇人民政府负责督促指导施工单位（项目理事会）规范实施项目和政策的落地，施工单位（项目理事会）具体负责项目施工和政策落实。

三、加强务工组织。尽可能多地吸纳当地群众就地就近就业，采用村民自建方式实施的项目每500万吸纳当地群众不得低于100人，采用招投标方式实施的项目每500万吸纳当地群众不得低于50人。要优先吸纳脱贫人口、易返贫致贫监测对象、易地搬迁群众、因灾需救助人口等重点人群参与务工，特别要重点吸纳脱贫人口，重点人群人数不得低于务工总人数的30%。

四、保障报酬发放。务工群众劳务报酬发放全部通过“一卡通”平台按月直发。采用村民自建方式实施的项目劳务报酬发放不得低于财政投资的20%，采用招投标方式实施的项目劳务报酬发放不得低于财政投资的10%，要尽可能提高发放比例。发放脱贫人口、易返贫致贫监测对象、易地搬迁群众、因灾需救助人口等重点人群的劳务报酬不低于劳务报酬总额的30%。

附件：1.乐至县2024年农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目清单

2.乐至县2024年县级重点工程项目实施以工代赈项目清单

乐至县人民政府

2024年9月9日

附件1

乐至县2024年度在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目清单

| 序号 | 项目名称 | 行业主管部门 | 项目责任单位 | 项目业主单位 | 所属领域 | 主要建设内容 | 建设地点 （具体到村） | 财政资金来源 | 是否为财政衔接推进乡村振兴补助资金 项目 | 项目 总投资 | 财政资金投入 | 撬动社会资金 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 计划 发放劳务报酬总额 | 计划组织参与工程建设的务工人口数量 | 计划以工代训、实训等就业技能培训情况 | 项目实施方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （万元） | （万元） | （万元） |  |  | （万元） | （人） | （人次） |  |
| 1 | 乐至县回澜镇观音桥村2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目 | 乐至县水务局 | 回澜镇人民政府 | 观音桥村村民委员会 | 水利基础设施 | 新建3米宽水泥路 2.507千米 | 观音桥村 | 乐至县2023年第三批大中型水库移民后期扶持项目资金 | 否 | 225.01 | 225.01 |  | 2024.08 | 2024.10 | 45 | 46 | 75 | 村民自建 |
| 2 | 乐至县石佛镇高屋基村2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目 | 乐至县水务局 | 石佛镇人民政府 | 高屋基村村民委员会 | 水利基础设施 | 新建3米宽水泥路 0.97千米 | 高屋基村 | 乐至县2023年第三批大中型水库移民后期扶持项目资金 | 否 | 88 | 88 |  | 2024.08 | 2024.10 | 17.6 | 18 | 90 | 村民自建 |
| 3 | 乐至县大佛镇节龙庙村2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目 | 乐至县水务局 | 大佛镇人民政府 | 节龙庙村村民委员会 | 水利基础设施 | 新建3米宽水泥路 0.928千米 | 节龙庙村 | 乐至县2023年第三批大中型水库移民后期扶持项目资金 | 否 | 82.98 | 82.98 |  | 2024.08 | 2024.10 | 16.6 | 17 | 105 | 村民自建 |
| 4 | 乐至县龙门镇农科村2023年第二批大中型水库移民后期扶持项目 | 乐至县水务局 | 龙门镇人民政府 | 农科村村民委员会 | 水利基础设施 | 整治石河堰1处 | 农科村 | 乐至县2023年第三批大中型水库移民后期扶持项目资金 | 否 | 137.45 | 137.45 |  | 2024.07 | 2024.09 | 27.5 | 28 | 95 | 村民自建 |
| 5 | 乐至县东山镇高隆庙村2023年第三批大中型水库移民后期扶持项目 | 乐至县水务局 | 东山镇人民政府 | 高隆庙村村民委员会 | 水利基础设施 | 新建3米宽水泥路1.866千米、整治囤水田5处 | 高隆庙村 | 乐至县2023年第三批大中型水库移民后期扶持项目资金 | 否 | 236.01 | 236.01 |  | 2024.08 | 2024.10 | 47.5 | 48 | 100 | 村民自建 |
| 6 | 乐至县劳动镇潮水村2024年生产作业道建设项目 | 乐至县农业农村局 | 劳动镇人民政府 | 潮水村村民委员会 | 农业生产生活基础设施 | 新建2.5米宽、厚18CM、长3.6公里机耕道，无水稳层 | 潮水村 | 乡村振兴衔接资金 | 是 | 151 | 147.5 | 3.5 | 2024.08 | 2024.12 | 30 | 200 | 200 | 村民自建 |
| 7 | 乐至县宝林镇华严村2024年以工代赈项目 | 乐至县农业农村局 | 宝林镇人民政府 | 华严村村民委员会 | 农业生产生活基础设施 | 社道长895米，3米宽（含垫层），厚0.18米；囤水田埂整治2081米；堰塘清淤11526方，码口6个；蓄水池16个 | 华严村 | 乡村振兴衔接资金 | 是 | 385 | 385 |  | 2024.08 | 2024.12 | 77 | 126 | 126 | 村民自建 |
| 8 | 乐至县蟠龙镇黑堰塘村社道改建项目 | 乐至县农业农村局 | 蟠龙镇人民政府 | 黑堰塘村村民委员会 | 农业生产生活基础设施 | 改建道路2.37km，拟对原土路进行路面硬化，均按3.74m进行混凝土铺设，加设水稳层及混凝土边坡。 | 黑堰塘村 | 乡村振兴衔接资金 | 是 | 198.6 | 175 | 23.6 | 2024.08 | 2024.12 | 35 | 70 | 140 | 村民自建 |
| 9 | 乐至县石佛镇唐家店村社道路建设项目（推广以工代赈） | 乐至县农业农村局 | 石佛镇人民政府 | 唐家店村村民委员会 | 农业生产生活基础设施 | 9组、11组、13组、14组新建2.5米宽社道路约3780米；10组、11组、12组、14组新建3米宽社道路约3160米；14组新建2米宽社道路约250米 | 唐家店村 | 乡村振兴衔接资金 | 是 | 388 | 388 |  | 2024.08 | 2024.12 | 78.04 | 120 | 240 | 村民自建 |
| 10 | 乐至县盛池镇矮子桥村2024年基础设施以工代赈建设项目 | 乐至县农业农村局 | 盛池镇人民政府 | 矮子桥村村民委员会 | 农业生产生活基础设施 | 新建通社公路1500米（3.74米宽、0.2米厚） | 矮子桥村 | 乡村振兴衔接资金 | 是 | 106.5 | 106.5 |  | 2024.08 | 2024.12 | 21 | 93 | 93 | 村民自建 |
| 11 | 乐至县高寺镇梨子湾村水利基础设施改建项目 | 乐至县发展和改革局 | 高寺镇人民政府 | 梨子湾村村民委员会 | 农业生产生活基础设施 | 改建生产渠道5083米，改建山坪塘3口。 | 梨子湾村 | 易地扶贫搬迁结余资金 | 否 | 277.77 | 257.77 | 20 | 2024.09 | 2025.02 | 54 | 55 | 100 | 村民自建 |
| 12 | 乐至县蟠龙镇庙宇庵村村道改建项目 | 乐至县发展和改革局 | 蟠龙镇人民政府 | 庙宇庵村村民委员会 | 农业生产生活基础设施 | 对庙宇庵村2、3、5、6组原有3.5米宽2.37公里道路加宽1米 | 庙宇庵村 | 易地扶贫搬迁结余资金 | 否 | 43.58 | 34 | 9.58 | 2024.08 | 2024.11 | 6.8 | 15 | 30 | 村民自建 |
| 13 | 乐至县佛星镇中兴社区山坪塘改建项目 | 乐至县发展和改革局 | 佛星镇人民政府 | 中兴社区居民委员会 | 农业生产生活基础设施 | 对佛星镇中兴社区4、6、7、8组山坪塘4口进行改建，修建堤坝262米、排水口4个以及4口山坪塘清淤 | 中兴社区 | 易地扶贫搬迁结余资金 | 否 | 36.75 | 30 | 6.75 | 2024.10 | 2024.12 | 6.9 | 21 | 21 | 村民自建 |
| 14 | 乐至县回澜镇水口寺村产业作业道改建项目 | 乐至县发展和改革局 | 回澜镇人民政府 | 水口寺村村民委员会 | 农业生产生活基础设施 | 水口寺村1组、4组、5组、7组、9组、11组改建2.5米宽生产路1698.83米 | 水口寺村 | 易地扶贫搬迁结余资金 | 否 | 90.85 | 76.68 | 14.17 | 2024.08 | 2024.11 | 15.26 | 31 | 90 | 村民自建 |
| 15 | 乐至县2024年第一批自然村通硬化路项目 | 乐至县交通运输局 | 乐至县交通运输局 | 四川省乐至县交通投资开发有限责任公司 | 农村交通基础设施 | 对乐至县2024年第一批自然村通硬化路进行窄路加宽。建设里程34.8公里。主要包括道路硬化、窄路加宽、交安设施。 | 宝林镇、大佛镇、金顺镇、龙门镇等乡镇 | 省级资金 | 否 | 2462 | 1548.4 | 913.6 | 2024.09 | 2024.12 | 156 | 160 | 260 | 招投标 |

附件2

乐至县2024年县级重点工程项目实施以工代赈项目清单

| 序号 | 项目名称 | 所属领域 | 行业主管 部门 | 项目类别 | 建设内容及用工环节 | 纳入用工环节的总投资 （万元） | 计划开工时间 | 预计竣工时间 | 计划带动当地群众务工人数（人） | 计划向当地群众发放劳务报酬金额（万元） | 计划开展技能培训人数（人次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 乐至县千万工程示范项目 | 农业农村 | 乐至县农业农村局 | 县级 | 工程清淤深挖扩容、挡水、排水和放水设施等方面实施以工代赈 | 160 | 2024.10 | 2025.05 | 30 | 17.50 | 30 |
| 2 | 乐至县陈毅广场部分基础设施改造更新工程 | 城镇建设 | 乐至县综合行政执法局 | 县级 | 围绕拆除工程、基底素土夯实、铺设配碎石垫层，以及铺贴地铺石等方面拟实施以工代赈 | 131 | 2024.08 | 2024.12 | 30 | 22.70 | 30 |
| 3 | 四川乐至国家林业科技示范区林旅融合发展示范基地建设项目 | 农业农村 | 乐至县国家农村产业融合发展示范园管理委员会 | 县级 | 科博中心至园区主路段道路建设和平板桥至牛尾桥段河道两侧绿化整治实施以工代赈 | 120 | 2024.10 | 2024.12 | 20 | 15 | 30 |