安府办函〔2024〕23号

安岳县人民政府办公室

关于印发《安岳县2024年在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目清单》《安岳县2024年县级重点工程项目实施以工代赈

项目清单》的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），安岳经开区管委会，县级各部门（单位）：

为大力推广以工代赈，助力巩固拓展脱贫攻坚成果提质增效，促进当地群众就近就地务工增收，经县政府同意，现将《安岳县2024年在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目清单》《安岳县2024年县级重点工程项目实施以工代赈项目清单》印发你们，请抓好贯彻落实。

一、提高思想认识

推广以工代赈是一项重要的民生政策，各单位要高度重视，充分认识推广以工代赈在助力巩固拓展脱贫攻坚成果方面的重要意义，要把解决群众就近就地就业增收作为推广以工代赈工作的出发点和落脚点，严格落实政策要求，切实维护好群众利益。

在完成今年项目的同时，要及早谋划2025年的推广项目，充实完善推广以工代赈项目储备库。

二、强化单位协同

建立健全各单位沟通协调机制，压紧压实各单位职能职责，严格落实项目清单，按照推广以工代赈政策要求，抓好工作落实。县发展和改革局负责全面统筹并加强政策指导；县财政局负责劳务报酬等相关资金保障；县人力资源和社会保障局负责重点项目工程的务工组织、培训和劳务报酬监管等；县农业农村局负责协同业主单位提供拟吸纳脱贫人口清单参与务工；项目主管部门和乡镇（街道）全面负责督促指导施工单位（项目理事会）规范施工和政策落实。

三、加强务工组织

采用村民自建方式实施的项目，每500万吸纳当地群众不得低于100人；采用招投标方式实施的项目，每500万吸纳当地群众不得低于50人。要优先考虑脱贫人口、易返贫致贫监测对象、易地搬迁群众、因灾需救助人口等重点人群参与务工，特别要重点吸纳脱贫人口，重点人群务工人数不得低于务工总人数的30%。

四、保障报酬发放

务工群众劳务报酬全部通过“一卡通”平台按月直发。采用村民自建方式实施的项目劳务报酬发放不得低于财政投资的20%，采用招投标方式实施的项目劳务报酬发放不得低于财政投资的10%，并尽可能提高发放比例。发放脱贫人口、易返贫致贫监测对象、易地搬迁群众、因灾需救助人口等重点人群的劳务报酬不低于劳务报酬总额的30%。

附件：1.安岳县2024年在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目清单

2.安岳县2024年县级重点工程项目实施以工代赈项目清单

安岳县人民政府办公室

2024年9月19日

附件1

安岳县2024年在农业农村基础设施建设领域推广以工代赈方式项目清单

| 序号 | 市（州） | 县（市、区） | 项目名称 | 项目责任单位 | 项目业主单位 | 所属领域 | 主要建设内容 | 建设地点（具体到村） | 财政资金来源 | 是否为财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 项目总投资 | 财政资金投入 | 撬动社会资金 | 形象进度 | 计划发放劳务报酬 | 累计支付资金 | 已发放劳务报酬总额 | 其中：针对本乡镇劳动力发放的劳务报酬 | 项目实施方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （万元） | （万元） | （万元） |  |  | （万元） | （万元） | （万元） |  |  |
| 1 | 资阳市 | 安岳县 | 2024年中央财政转移支付高标准农田建设（兴隆镇、大平镇、永清镇、南薰镇、护建镇） | 安岳县农业农村局 | 安岳县农业农村局 | 农业生产生活基础设施 | 改造提升16500亩，田（土）块调型、土地平整、新（改）建提灌站等“五小水利”设施，以及配套完善机耕道、田间生产路、田间生产便道等基础设施建设 | 兴隆镇：宝田村、碑坡村、湾河村；大平镇：玉石村、龙云村、小关村；永清镇：店子村、六角村；南薰镇：染坊村、开福村、文峰村；护建镇：双庙村、五仙村 | 中央财政转移支付资金 | 否 | 3712.5 | 3712.5 |  | 前期工作 | 372 |  |  |  | 招投标 |  |

附件2

安岳县2024年县级重点工程项目实施以工代赈项目清单

| 序号 | 项目名称 | 市（州） | 县 （市、区） | 所属 领域 | 项目 类别 | 计划带动当地群众务工人数 | 已带动当地群众务工人数 |  |  |  |  | 计划向当地群众发放劳务报酬金额 | 已向当地群众发放劳务报酬金额 | 计划开展技能培训人数 | 已开展技能培训人数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：已带动农村群众务工人数 | 其中：已带动城镇群众务工人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其中：已带动低收入务工人数 | 其中：已带动就业困难群体务工人数 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | （市级、县级） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （人） | （万元） | （万元） | (人次） | (人次） |  |
|  |  |  |  |  | （1） | （2） | （3） | （4） | （5） | （6） | （7） | （8） | （9） | (10) | （11） |  |
| 1 | Y017（龙台镇烈士陵园段）幸福美丽乡村路建设工程 | 资阳市 | 安岳县 | 交通 领域 | 县级 | 12 |  |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  |  |
| 2 | CYG6、CGQ0（龙台镇柠檬产业科技种植振兴馆段）幸福美丽乡村路建设工程 | 资阳市 | 安岳县 | 交通 领域 | 县级 | 12 |  |  |  |  |  | 10 |  | 15 |  |  |
| 3 | （塔坡旅游公路）幸福美丽乡村路建设工程 | 资阳市 | 安岳县 | 交通 领域 | 县级 | 11 |  |  |  |  |  | 10 |  | 13 |  |  |

信息公开选项：主动公开