安岳县“十四五”综合交通运输发展规划

安岳县交通运输局

四川省交通运输发展战略和规划科学研究院

目  录

前 言………………………………………………..………………1

一、概述	- 2 -

（一）规划背景	- 2 -

（二）规划范围和期限	- 3 -

（三）规划依据	- 3 -

二、发展基础	- 4 -

（一）经济社会概况	- 4 -

（二）“十三五”交通运输发展情况	- 7 -

（三）存在问题	- 14 -

三、形势要求	- 16 -

（一）发展要求	- 16 -

（二）需求预测	- 21 -

（三）阶段特征	- 26 -

四、总体思路	- 27 -

（一）指导思想	- 27 -

（二）基本原则	- 28 -

（三）发展定位	- 29 -

（四）发展思路	- 31 -

（五）规划目标	- 33 -

五、空间布局	- 38 -

（一）线网布局	- 38 -

（二）枢纽布局	- 46 -

六、发展任务	- 47 -

（一）对外通道畅通工程	- 48 -

（二）内部路网优化工程	- 51 -

（三）运输服务提升工程	- 54 -

（四）行业治理提效工程	- 57 -

（五）智慧绿色安全工程	- 59 -

（六）交通融合示范工程	- 61 -

七、资金与土地需求	- 63 -

八、保障措施	- 65 -

（一）加强组织领导	- 65 -

（二）争取上位支持	- 65 -

（三）拓宽融资渠道	- 65 -

（四）强化土地保障	- 66 -

（五）加强人才队伍建设	- 66 -

九、环境影响评价与环境保护措施	- 67 -

（一）生态环境概述	- 67 -

（二）环境影响分析	- 67 -

（三）环境影响减缓措施	- 68 -

附表：1.安岳县“十四五”铁路建设项目表

2.安岳县“十四五”高速公路建设项目表

3.安岳县“十四五”普通国省道建设项目表

4.安岳县“十四五”县道建设项目表

5.安岳县“十四五”乡道建设项目表

6.安岳县“十四五”村道建设项目表

7.安岳县“十四五”配套设施建设项目表

8.安岳县“十四五”桥梁建设项目表

9.安岳县“十四五”水运建设项目表

10.安岳县“十四五”枢纽站场重点建设项目表

11.安岳县“十四五”“交通+”建设项目表

附图：4-1.安岳县2025年末路网布局图

4-2.安岳县2035年末综合交通规划图

5-1.安岳县2035年末“一环六向”铁路网布局规划图

5-2.安岳县2035年末“一环十射”高速公路网布局规划图

5-3.安岳县2035年末“五纵四横”普通国省道布局规划图

5-4.安岳县2035年末11条快速通道布局规划图

5-5.安岳县2035年末“五向”对外运输大通道布局规划图

5-6.安岳县2035年末“1+5+N”客货枢纽体系布局规划图

6-1.安岳县“十四五”时期铁路规划图

6-2.安岳县“十四五”时期高速公路规划图

6-3.安岳县“十四五”时期普通国省道规划图

6-4.安岳县“十四五”时期县道规划图

6-5.安岳县“十四五”时期乡道规划图

6-6.安岳县“十四五”时期站场建设规划图

前	言

“十四五”时期是我国全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的第一个五年，也是安岳抢抓国省重大战略机遇、加快建设成渝中部重要节点城市和高品质生活宜居地的关键时期。综合交通运输是支撑经济社会发展、构建城镇新发展格局的关键领域，也是安岳深入推进“1324”战略部署、积极融入成渝地区双城经济圈建设的重要载体。加快形成安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，对推动安岳经济与社会发展迈向高质量发展、建设成渝中部重要节点城市和高品质生活宜居地有着重大意义。

本规划是《安岳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》的重点专项规划，阐明“十四五”时期安岳综合交通运输发展目标、主要任务，是统筹和指导全县综合交通运输发展的纲领和行动指南。规划期至2025年，展望到2035年。

一、概述

（一）规划背景

安岳位于成渝发展主轴中点，是成渝地区双城经济圈的核心区域，既属于成都都市圈的重要组成部分，又毗邻重庆都市圈，还是联系川南经济区与川东北经济区两翼的重要节点，地理区位独特。成渝地区双城经济圈建设、成资同城化发展、川渝毗邻地区融合发展以及全县“1324”决策部署等多项战略交汇，安岳交通运输发展面临着新的机遇与挑战。

图1-1 安岳县在成渝发展主轴上的位置示意图

“十四五”时期是安岳开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是积极融入成渝地区双城经济圈建设的重要战略机遇期，是加快建设“成渝中部重要节点城市和高品质生活宜居地”的关键期。根据省市要求，深入分析“十三五”交通运输建设情况，准确把握“十四五”时期交通运输发展形势，科学谋划“十四五”时期交通运输发展重点，形成《安岳县“十四五”综合交通发展规划》，为安岳“十四五”时期交通运输发展提供方向指引。

（二）规划范围和期限

规划范围：安岳县全域乡镇44个、街道办事处2个、行政村443个、社区110个，幅员面积2700平方公里。

规划对象：涵盖铁路、公路、水运、航空运输方式；规划涉及基础设施、运输服务和行业治理等方面内容。

规划期限：研究基年为2020年，重点研究2021—2025年。

（三）规划依据

1.《交通强国建设纲要》；

2.《国家综合立体交通网规划纲要》；

3.《成渝地区双城经济圈综合交通运输发展规划》；

4.《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》；

5.《公路“十四五”发展规划》；

6.《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

7.《四川省综合立体交通网规划纲要》；

8.《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》；

9.《四川省“十四五”公路水路交通运输发展规划》；

10.《四川省“十四五”公路建设规划》；

11.《四川省“十四五”公路管理养护发展规划》；

12.《四川省“十四五”运输服务规划》；

13.《四川省高速公路网规划（2022-2035年）》；

14.《四川省普通省道网布局规划》（2022—2035年）；

15.《资阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

16.《资阳市“十四五”综合交通运输发展规划》；

17.《安岳县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；

18.《安岳县“十四五”文化和旅游发展规划》；

19.《安岳县现代农业园区总体规划》。

二、发展基础

（一）经济社会概况

资源条件。安岳境内已形成4大优势资源。安岳被誉为“中国柠檬之乡”，柠檬产量居全国第一，是世界五大柠檬主产区之一，种植规模、产量和市场占有率均占全国的80%以上，主要分布在县域东部与北部区域，目前省上支持建设安岳中国柠檬集散交易中心，提升中国柠檬核心产区市场影响力。安岳被誉为“中国石刻艺术之乡”，石刻拥有量居全省第一，主要分布在县域中部、东部和北部区域，有圆觉洞、卧佛院、毗卢洞等著名石刻旅游景区。“安岳气田”是全国单体规模最大的整装海相气田，探明储量1.1万亿立方米，天然气资源西南第一，主要位于通贤镇、李家镇、永清镇等乡镇。安岳红薯加工量居西南第一，主要分布在周礼镇、龙台镇等乡镇。

城镇空间。安岳县幅员面积2700平方公里、占全市的46.8%，乡镇行政区划调整后，全县乡镇（街道）由69个调整为46个。安岳县是全省百万人口大县之一，也是劳动人口输出大县，初步形成以县城为中心，龙台为副中心，通贤、石羊、李家、周礼、兴隆等5个乡镇为支撑，镇子、驯龙、永清、姚市、文化、元坝、卧佛、乾龙等8个乡镇为重点的“1158”县域城镇体系。

图2-1 安岳县4大优势资源分布及“1158”城镇空间格局图

产业发展。围绕“1+2+N”主导产业，安岳县加快建设食品健康、清洁能源、纺织鞋服“三个百亿产业”。安岳经济开发区成功创建省级经济开发区，目前正加快构建以经济开发区为核心，以通贤清洁能源产业园、安岳红薯加工产业示范园、李家静脉产业园和龙台柠檬加工物流产业园等四大特色产业园区为支撑，以及以S41高速公路和G5013高速公路分别打造科技创新走廊和产业融合示范走廊为驱动的“142”产业发展空间布局。5年来三次产业结构由2015年的29.78 :25.50 :44.72优化调整为2020年的29.33 :19.92 :50.75。总体上，产业分布呈现县域中心以加工产业为主、县域北部与东南部以旅游观光为主、县域西南部与南部以现代农业为主的格局。

表2-1  安岳县社会经济主要指标统计表

| 年份 | GDP （亿元） | 户籍总人口（万人） | 单位（亿元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一产业 | 第二产业 | 第三产业 |
| 2015 | 186.7 | 160.80 | 55.6 | 47.6 | 83.5 |
| 2016 | 213.6 | 160.95 | 56.9 | 50.2 | 106.5 |
| 2017 | 223.3 | 158.49 | 58.1 | 51.4 | 113.8 |
| 2018 | 237.2 | 157.50 | 59.7 | 54.2 | 123.3 |
| 2019 | 252.3 | 155.60 | 66 | 56.4 | 129.9 |
| 2020 | 265.0 | 153.5 | 77.7 | 52.8 | 134.5 |

图2-2 安岳县“十三五”时期GDP变化趋势图

（二）“十三五”交通运输发展情况

“十三五”时期是安岳县交通发展历史上争取部省补助资金连续过亿、发展质量最高、交通面貌变化最大的五年。在县委、县政府的坚强领导下，安岳交通紧紧围绕建设“成渝中部次级交通枢纽”总体目标，按照“建成高速公路融成渝、提速中通道畅县域、加快小微通道联城乡”工作思路，先后开展交通工程“三年攻坚”、交通路网“三年提升”等行动计划。5年来，高速公路建设全面完成，普通国省道改善升级、农村公路加速畅通，基本建成了以安岳县城为中心的“3+7+243”公路网，形成了可有效衔接所有乡镇、重点工业园区、主要农业生产基地、重要旅游景区等经济节点和重点客运站、高速互通等交通节点的“外畅、内联”交通路网。此外，公路养护与应急保通中心建设、建制村“两通”工程、“四好农村路”省级示范县创建等关键项目顺利完成，运输服务水平明显提升，行业治理能力不断增强，整体上安岳交通为全县经济社会高质量发展提供有力保障。

“3”——即遂宜毕高速、渝蓉高速、成资渝高速，境内总里程约146.10公里。

“7”——即G319高雄至成都和G247景泰至昭通2条普通国道，S427周礼（安岳）-自贡、S426龙台（安岳）-隆昌、S401成都平原城市群联络线、S207仪陇-双龙街（安岳）和S102成都-大足5条普通省道，境内总里程约325.40公里。

“243”——即串联各乡镇的21条县道和222条乡道，境内总里程约2226.60公里。

截至2020年底，安岳县公路总里程6160.30公里，公路网密度为229.01公里/百平方公里。安岳县公里网基本情况如表2-2所示。

表2-2  安岳县公路网基本情况（2020年底）

| 项 目 | 通车里程（公里） | 所占比重（％） |
| --- | --- | --- |
| 公路总里程 | 6160.30 | 100 |
| 行政等级 | 高速公路 | 146.10 | 2.37 |
|  | 普通国道 | 117.90 | 1.91 |
|  | 普通省道 | 207.50 | 3.37 |
|  | 县道 | 764.79 | 12.41 |
|  | 乡道 | 1461.81 | 23.73 |
|  | 村道 | 3462.20 | 56.20 |
| 技术等级 | 高速公路 | 146.10 | 2.37 |
|  | 一级公路 | 6.20 | 0.10 |
|  | 二级公路 | 189.10 | 3.07 |
|  | 三级公路 | 55.90 | 0.91 |
|  | 四级公路 | 5736.00 | 93.11 |
|  | 等外公路 | 27.00 | 0.44 |
| 公路密度（含高速公路） | 229.01公里/百平方公里 |

1.基础设施

（1）交通投资取得新高。“十三五”时期，全县累计完成交通基础设施建设投资72.3亿元，争取国省补助资金12.3亿元。

（2）铁路项目取得历史性成就。沪渝蓉高速铁路重庆至成都段力争打造为350公里及以上高速铁路示范线，已被纳入国家规划，预计在2022年开工建设。

（3）公路规模总量位居全省前列。全县公路总规模、等级公路占比在全省183个县（区）中位居前列。

高速公路建设取得跨越进展。建成渝蓉高速、成资渝高速，其中渝蓉高速是六车道，成资渝高速是四车道，县内实现“三高速”覆盖，四通八达、互联互通的现代化高速路网逐步形成。资中经安岳至铜梁高速前期工作有序推进。高速公路通车总里程146.1公里，较“十二五”末增加91.4公里。

普通国省道和农村公路提档升级稳步推进。S102（文大路）、G247周礼至资中（原胜青路）等国省道改建工程全面建成，S207卧佛至石羊段、S426安岳县兴隆至内江永福界段等加快推进。普通国省道总里程325.42公里，其中普通国道新增1条，总里程达117.92公里，所有国道均达到二级及以上标准；普通省道新增4条，总里程达207.5公里。农村公路结构更加合理，其中县道提升352.07公里，乡道提升1141.78公里，县、乡、村道比例由2015年的7.06 :5.48 :87.46调整为13.44 :25.69 :60.87。成功创建“四好农村路”省级示范县，创建“四好农村路”示范乡镇7个、示范村110个，建成“四好农村路”示范路106.392公里。完成全县建制村通硬化路、通客车“双通”目标任务及“四好农村路”维修整治工程193公里建设任务，并获省市好评。全面完成农村公路交叉路口“六个一工程”建设任务。

2.运输服务

客运服务能力逐步提升。安岳至大足首条跨省城际公交线路正式运行。新增公交线路2条，优化调整公交线路6条，投放新能源公交车辆41辆。新增资运出行等2家网约车企业，投放纯电动网约车30辆。改造农村客运公交线路3条，累计开通城乡公交线路18条、投放运力88辆，开通城乡客运班线113条、投放运力334辆，实现所有乡镇、建制村100%通客车。建成农村客运车辆调度平台，严格按照“金通工程”标准实现“四统一”，设置乡镇及建制村招呼站995块，投入区域化或响应式服务车辆160辆，主要运行线路为乡镇到村、村到村。全县131条农村客运班线、422辆客运车均已开通网络售票功能。2016-2020年期间安岳累计完成客运量10552万人、客运周转量94.06亿人公里，年均增长率分别为2.95%、6.42%。2020年受疫情影响，全年完成公路客运量1927万人、客运周转量17.45亿人公里。

货物运输发展迅速。取消渝蓉高速公路川渝省际收费站。建成安岳县电商仓储物流配送中心1个，日均进出快递包裹上万件。完成安岳县邮政管理服务中心设置，实现乡镇、建制村农村物流覆盖率达100%。全县从事货物运输企业33家，专用载货汽车1059辆，较“十二五”末增加23辆。2016-2019年期间安岳累计完成货运量7556万吨、货运周转量115.5亿吨公里，年均增长率分别为26.42%、10.78%。2020年受疫情影响，全年完成公路货运量1840万人、货运周转量17.44亿人公里。

图2-3 2015-2020年安岳县公路客运量与公路客运周转量变化情况

图2-4 2015-2020年安岳县公路货运量与公路货运周转量变化情况

3.行业管理

养护管理水平显著提升。建成公路养护与应急保通中心1个。全县公路实现100%养护，较“十二五”末提高17.2%。G319、G247（原S206）等国省干线公路采用预防性养护和小修相结合的方式进行定期维护，路面综合性能指标保持在90以上，其中G247成功纳入省养护科学决策示范工程。全县公路水泥、沥青混凝土（硬化路面）铺装率达99.3%，较“十二五”末提高57.5%。

交通执法力度显著增强。出动路政执法人员3020人次，检测货运车辆1.24万辆次，卸载157辆次，处罚强行冲逃超限检测站车辆53辆。“双超”治理工作采取“四班两倒”24小时固定与流动治超相结合方式，累计检测货运车辆13.76万辆次，查出超限车辆6476辆次，卸载及自行转运吨位2.44万吨。全面开展“交通运输安全大检查大整治”活动，完成全县所有客运车辆3G视频车载终端安装，实现对全县所有客运车辆的安全监管。

安全保障能力稳步提升。积极召开安全生产知识教育、警示专题教育与培训会议，宣传教育工作逐步加强。积极联合公安、交警等部门依法打击非法上道路行驶的车辆，深入实施扫黑除恶专项斗争，累计查扣县城区非法上道路行驶和非法营运三轮车447辆，查处非法营运社会车辆156辆。严格对县内客货运企业、水上码头、交通在建工程等开展安全检查，加大安全隐患整改，整改率达100%。开展农村公路灾毁保险试点，28.2公里县道、25.9公里乡道、48.4公里村道纳入首批投保范围，农村公路抗灾能力进一步提升。

智慧绿色交通有序推进。建成安岳县交通运输综合监控平台，建成远程在线视频监控平台10个、行业信息监控中心1个，实现与行业监控平台互联互通。全面完成建制村通村公路信息核查、通村民小组电子地图信息采集等工作，利用“四好路”APP实现对公路建设项目、路政巡查、养护维修、运营管理及应急处置全方位实时动态监管。公交IC卡的办理工作全面落实。全面完成道路绿化工程，清理淘汰营运性客运、货运黄标车和老旧车辆，对码头、船舶等的环境污染工作得到逐步强化。

（三）存在问题

对标建设安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系，安岳属于公路大县，交通还存在“门类不全、质量不优”的问题，主要体现在以下几个方面。

综合交通路网结构不优。一是县内铁路发展缓慢，尚无铁路过境。二是公路技术等级结构不优，干线路网等级不高，县内一级公路占比极低，且仅有36.0%的普通省道达到三级及以上标准，低于全省平均水平（50.2%），部分国省道城镇过境路段“街道化”现象显现；农村公路技术等级普遍偏低，仍有56%的乡镇未通三级公路，仍存在40%的30户以上自然村（组）未通硬化路，其中以安岳东南片区为代表的农村片区存在较多路面宽度不够、质量较差的公路。三是毗邻地区路网缝合不够，“断头路”现象突出，缺乏与乐至、雁江交界处的快速联系通道，互联互通水平不够。

交通运输服务质量有待提升。一是客运方面，乡镇客运站功能相对单一、设施配备简陋，难以支撑品质出行需要。农村客运便捷性、舒适性不高，“开得通、留不住”的问题依然存在，定制、预约、响应式等个性化服务模式对农村地区覆盖不足，与渝西等毗邻地区的农村客运网络亟需加密。二是货运方面，货运站场功能单一、规模较小且分布散乱，货运服务网络亟需加密、拓宽，县内仅有10%的乡镇实现快邮合作（雁江90%、乐至50%）。

行业高质量发展水平和现代化治理能力仍需提升。一是交通与重要景区、重点产业园区、特色乡镇等融合发展深度不够，悦缘花谷景区、千佛寨旅游景区等至今未实现三级及以上公路连接。二是交通运输数据、信息整合和运用力度不够，与大足、潼南、荣昌等毗邻地区在交通信息共享、监管协同、联合执法等领域亟需开展合作。三是新能源装备推广不够，以城市公共交通为主体的绿色出行体系尚未健全，资源集约节约、生态环境保护意识需进一步加强。四是安全防护措施仍需加强完善，安全隐患排查、质量监管、运输安全监测等工作需持续加强，应急装备、物资等种类和数量不足。五是现代化公路养护管理体系尚未健全，管养手段仍相对传统，管养能力和资金投入仍显不足，公路养护管理人员、养护能力培养和资金保障力度仍需进一步加强。六是市场治理、行政执法、市场监管、信用体系等还需完善，跨部门、跨领域、跨区域协调联动需进一步增强，交通建设投融资模式需加快创新。

三、形势要求

（一）发展要求

“十四五”时期是我国全面建成小康社会向基本实现社会主义现代化迈进的第一个五年。2021年2月，中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，成渝地区双城经济圈正式与京津冀、长三角、粤港澳大湾区并列，成为重要“一极”，四川迎来重要发展机遇。资阳位于成渝地区双城经济圈建设的中心区域，成德眉资同城化发展、川渝毗邻地区融合发展等重要战略在资阳叠加，处于前所未有的最佳机遇期。但机遇和挑战都有新的发展变化，“十四五”时期是于变局中开新局、抢抓发展窗口期的关键五年。

“十四五”时期是安岳抢抓成渝地区双城经济圈建设重大战略机遇、推动川渝毗邻融合发展、助力成资同城化发展的关键时期，安岳发展的战略动能更加强劲；省委深入实施“四向拓展、全域开放”战略部署，多条出川大通道途径安岳，安岳的战略位势更加凸显；市委正加快落实省委从发展定位、战略支撑、开放平台、产业升级、改革抓手、生态格局、通道建设等方面给予的系列政策措施，安岳发展的政策支撑更加有力。交通强市全面推进，成资间“4高7轨6快”、资渝间“4高4轨1快”综合交通走廊加快形成，安岳在资阳综合交通格局的地位进一步提升。县委提出“1324”决策部署，安岳综合交通运输发展面临新的更高要求。

图3-1 安岳县位于成渝发展主轴成都—安岳—重庆通道的中心位置图

图3-2 安岳县位于川渝毗邻融合发展带的位置图

1.支撑开放兴县战略，加快建设成渝中部开放发展前沿区，要求完善对外运输大通道建设。安岳是“成渝之心”，既处于川渝毗邻地区，又处于川南经济区和川东北经济区的交界地带，同时又是成资同城化发展的组成部分，市委赋予安岳建设成渝中部开放发展前沿区的历史使命。扩大开放合作是加快建设成渝中部开放发展前沿区的关键举措，要求以畅通对外运输大通道为导向，以高速铁路、高速公路、快速通道为主体，强化毗邻地区融合发展，着力构建成渝双核大通道，加强与成都、重庆的顺畅连接。

2.统筹推进新型城镇化和乡村振兴，加快构建“1158”城镇格局，要求优化县域干线路网、提高农村公路质量。新型城镇化建设关键在产业、人居环境、社会保障等方面实现由“乡”到“城”的转变，推进城市和农村共同发展现代化经济。而乡村振兴是建设现代化经济体系的必然选择，全面建设社会主义现代化，最艰巨最繁重的任务在农村。安岳乡镇体系大，已进入构建新型城镇化体系阶段，要求注重县域交通的可达性、公平性、灵活性和适应性，优化县域干线路网，提高农村公路质量，扩大对重点乡镇、中心镇村的覆盖范围，畅通偏远乡镇和边界地区的农村公路，以筑牢县域现代化经济社会发展的基础，推动安岳在成渝中部加快崛起。

3.加快建设成渝中部重要节点城市和高品质生活宜居地，要求提高客运服务质量。安岳人口体量大，同时位于成渝主轴和川南经济区与川东北经济区联系纽带“十字”交叉的特殊区域，随着成渝中部区域高快速网的不断完善，人口将加速向县域中心城区、周边重要城区等区域流动。安岳要增强人口吸引、加大城市魅力，加快建设成渝中部高品质生活宜居地，要求顺应人口流动趋势及出行需求，合理配置城镇交通资源，扩大客运服务范围，提升客运服务质量，推广个性化、多样化等服务模式，以提升居民出行的获得感、幸福感，增进民生福祉。

4.支撑产业强县战略，加快建设成渝中部特色产业融合发展示范区，要求提高货运服务效率。安岳正加快推进工业“1+2+N”主导产业体系、现代农业“7+3+1”产业体系、现代服务“3+3”产业体系，以“六大产业功能区”为引领，结合“142”产业发展格局，推动主导产业发展、三次产业融合、特色园区建设，延伸产业链，提升价值链，打造供应链，加快建设成渝中部特色产业融合发展示范区。交通运输是连接供应地和消费地的重要支撑，要求构建现代物流体系，完善物流服务网络，加快物流集约化、规模化、信息化发展，创新货运服务模式，提高线上交易线下运输效率，降低运输成本，推动安岳更快、更好地融入消费市场。

5.擦亮中国柠檬之乡、中国石刻艺术之乡“两张名片”，要求创新交通发展模式。安岳是全国唯一的柠檬商品生产基地县，同时又是“中国古代石刻又一伟大宝库”，省委十一届七次全会明确提出“支持资阳与大足共建文旅融合发展示范区”，县委提出要加快建设国际柠檬产业融合发展功能区、石刻创意旅游产业功能区，打造世界级柠檬产业基地、巴蜀文化旅游走廊重要节点。安岳是资阳距离大足最近的区县，要求交通运输充分发挥区位优势，依托不同片区资源禀赋和交通建设条件，大力推进交通与国际柠檬、石刻旅游等关联产业项目协同开发，创新“交通+文旅”“交通+产业”融合发展新路径，做强交旅融合、交产融合品牌。

6.支撑环境立县战略，加快建设成渝中部生态文化魅力之城，要求打造绿色智慧平安的交通运输体系。安岳提出要践行绿色发展理念，加快建设成渝中部中等城市、特色小镇、美丽宜居乡村、绿色生态家园，着力打造成渝中部生态文化魅力之城。做大做强城市、做优做特城镇、做精做美乡村，要求正确处理交通发展与资源节约、环境友好之间的关系，集约利用土地资源；提升交通运输数字化、智慧化和信息互联互通水平，着力加强公路养护管理专业化、信息化水平，提高公路利用率；提升交通应急保障能力，推进平安交通与和谐生态共生。

（二）需求预测

1.经济社会发展趋势分析

（1）人口总量预测。

人口，作为经济发展最主观和客观的因素，是促进经济社会发展最重要的主因。安岳属于人口大县，“十三五”时期人口总量呈现略微下降的稳定变化态势。而“十四五”时期安岳综合交通运输将加速发展，区位优势将进一步凸显，人口总量将出现新的变化趋势。结合安岳近10年总人口变化情况，采用二次指数平滑、自回归移动平均预测方法对“十四五”时期以及至2035年人口总量进行预测，并考虑市、县未来规划情况，给定加权系数，综合得出预测值。

表3-1 安岳县总人口预测模型

| 预测模型 | 模型表达式 |
| --- | --- |
| 二次指数平滑模型 | y2020+t=156.53-0.2t（α=0.1） |
| 自回归移动平均模型 | （1-0.92B）yt=（1+4.25B） εt -0.88（R2=0.95） |

表3-2 安岳县“十四五”时期及至2035年人口总量预测结果

（单位：万人）

| 年份 | 二次指数平滑模型预测结果 | 自回归移动平均模型结果 | 加权结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 156 | 152 | 152 |
| 2022 | 156 | 150 | 150 |
| 2023 | 156 | 148 | 150 |
| 2024 | 156 | 146 | 149 |
| 2025 | 156 | 145 | 149 |
| 2026 | 155 | 143 | 150 |
| 2027 | 155 | 142 | 151 |
| 2028 | 155 | 140 | 152 |
| 2029 | 155 | 139 | 152 |
| 2030 | 155 | 137 | 151 |
| 2031 | 154 | 136 | 151 |
| 2032 | 154 | 135 | 150 |
| 2033 | 154 | 133 | 152 |
| 2034 | 154 | 132 | 152 |
| 2035 | 154 | 131 | 151 |

考虑到安岳境内产业体系以及综合交通基础设施建设等还需一定时间发展，按照全县力争2025年城镇化率达到48.6%左右，常住人口超过60万人，结合安岳当前人口变化情况以及未来人口年龄、流动等情况，考虑两种预测模型的特点，分别给出一定的加权因子，最终预测得出“十四五”末安岳总人口将达到149万人，预计2035年末将达到151万人。

（2）地区生产总值预测。

“十三五”时期，安岳县经济保持平稳增长变化。随着安岳柠檬品牌将进一步趋于国际化，文旅产业迅猛发展，“十四五”时期安岳地区生产总值将以更快的速度发展。结合安岳最近10年地区生产总值变化情况，同样采用二次指数平滑、自回归移动平均预测方法对“十四五”时期以及至2035年地区生产总值进行预测，并考虑市、县未来规划情况，给定加权系数，综合得出预测值。

表3-3 安岳县GDP预测模型

| 预测模型 | 模型表达式 |
| --- | --- |
| 二次指数平滑模型 | y2020+t=252.1+14.23t(α=0.2) |
| 自回归移动平均模型 | (1-0.323B-0.366B2)yt=(1+1.989B-0.989B2) εt +12.043(R2=0.91) |

表3-4 安岳县“十四五”时期及至2035年GDP预测结果

（单位：亿元）

| 年份 | 二次指数平滑模型预测结果 | 自回归移动平均模型结果 | 加权结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 275 | 303 | 288 |
| 2022 | 290 | 317 | 297 |
| 2023 | 305 | 395 | 375 |
| 2024 | 319 | 411 | 388 |
| 2025 | 334 | 427 | 400 |
| 2026 | 349 | 443 | 413 |
| 2027 | 363 | 459 | 426 |
| 2028 | 378 | 475 | 440 |
| 2029 | 393 | 491 | 454 |
| 2030 | 407 | 507 | 468 |
| 2031 | 422 | 523 | 482 |
| 2032 | 437 | 539 | 497 |
| 2033 | 452 | 554 | 511 |
| 2034 | 466 | 570 | 526 |
| 2035 | 481 | 586 | 540 |

考虑到安岳将打造六大产业功能区，实施工业强县战略，最终预测得出“十四五”末安岳地区生产总值将达到400亿元，预计2035年末将达到540亿元。

2.交通运输发展趋势分析

交通运输作为国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性、服务性行业，与县域地区生产总值、人口总量、交通基础设施有很强的相关性。结合安岳历年相关因素的变化情况，采用多元线性回归预测方法对“十四五”时期以及至2035年客运量、货运量、客运周转量、货运周转量进行预测。

表3-5 安岳县交通运输量预测模型

| 预测模型 | 模型表达式 |
| --- | --- |
| GDP、人口——客运量多元回归模型 | y=4.979*GDP+57.187*总人口-7721.817(R2=0.55) |
| GDP、人口——货运量多元回归模型 | y=4.983*GDP-59.508*总人口+10060.341R2=0.71) |
| GDP、人口、公路里程——客运周转量多元回归模型 | y=0.124*GDP+0.552*总人口-0.003*公路里程-78.042(R2=0.83) |
| GDP、人口、公路里程——货运周转量多元回归模型 | y=0.159*GDP+0.212*总人口-0.003*公路里程+-26.82(R2=0.86) |

表3-6 安岳县“十四五”时期及至2035年交通运输量预测结果

| 年份 | 客运量 （万人） | 货运量 （万吨） | 客运周转量 （亿人公里） | 货运周转量 （亿吨公里） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2352 | 2390 | 22 | 31 |
| 2022 | 2323 | 2554 | 22 | 33 |
| 2023 | 2336 | 2662 | 23 | 34 |
| 2024 | 2371 | 2750 | 24 | 36 |
| 2025 | 2427 | 2818 | 26 | 38 |
| 2026 | 2570 | 2796 | 28 | 40 |
| 2027 | 2671 | 2825 | 30 | 42 |
| 2028 | 2791 | 2840 | 32 | 45 |
| 2029 | 2834 | 2935 | 34 | 47 |
| 2030 | 2878 | 3030 | 35 | 49 |
| 2031 | 2922 | 3124 | 36 | 51 |
| 2032 | 2967 | 3218 | 38 | 53 |
| 2033 | 3135 | 3195 | 41 | 55 |
| 2034 | 3187 | 3283 | 42 | 58 |
| 2035 | 3239 | 3371 | 44 | 60 |

随着安岳交通基础设施的加快完善，“十四五”时期安岳客运、货运都将呈现快速发展的趋势，其中客运量、货运量在2025年将分别达到2427万人、2818万吨，分别是2020年的1.3倍、1.5倍，客运周转量、货运量周转量在2025年分别都达到26亿人公里、38亿吨公里，分别是2020年的1.5倍、1.7倍。而随着客运铁路、货运铁路在2026至2035年之间加快建成，客运、货运将加快发展，预计到2035年客运量、货运量将达到3239万人、3371万吨，分别是2020年的1.7倍、1.8倍，客运周转量、货运量周转量在2035年分别都达到44亿人公里、60亿吨公里，分别是2020年的2.6倍、2.6倍。

（三）阶段特征

“十四五”时期，安岳将进入仅公路单一运输向公铁多方式运输跨越的阶段，总体上，“十四五”时期，安岳交通具体呈现三个阶段特征。

综合交通运输发展的起步期。成渝地区双城经济圈建设的首要重点任务是加强交通基础设施建设，而川渝毗邻地区的交通融合发展是加快建设成渝地区双城经济圈建设的重要举措。安岳作为四川区域川渝毗邻区县之一，同时又是成渝双核直线相连的中心区域，沪渝蓉高速铁路重庆至成都段、绵阳至遂宁至内江铁路必将加快实施，将与已建成的渝蓉、成资渝、内遂高速形成“十字形”综合交通运输大通道，境内公路运输也将加快向公铁运输转变，从而加速融入成都、重庆两大国际性综合交通枢纽以及南遂广、内自两大区域性综合交通枢纽，加快推进成渝中部次级交通枢纽建设，实现交通运输综合发展。

县域交通协调发展的关键期。成渝地区双城经济圈建设上升为国家重大区域发展战略后，四川省与重庆市共同签署《成渝地区双城经济圈交通一体化发展三年行动方案（2020—2022年）》《川渝毗邻地区合作共建区域发展功能平台推进方案》等方案，川渝毗邻地区的交通建设项目将加快推进。同时，四川将紧抓乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章，交通发展将着重向交通欠缺的区域倾斜。安岳是川渝毗邻的核心区县，2019年安岳城镇率仅37.6%，靠近川渝毗邻的区域以及县城周边的区域，其交通发展问题将得到加快解决，实现县城中心与其他区域交通协调发展。

交通向高质量发展的培育期。省委十一届七次全会明确提出“支持资阳与大足共建文旅融合发展示范区”，同时四川与重庆正加快构建巴蜀文化旅游走廊，交通对文化、旅游等产业的支撑作用更加凸显，交通发展将逐步与文旅等产业进行同步发展。此外随着安岳“1+2+N”主导产业、“7+3+1”现代农业产业、“3+3”现代服务产业体系加快完善，“142”产业空间布局逐步构建，交通发展将由注重速度规模向更加注重质量效益转变，将以交通与关联产业融合发展为重点，加快发展“交通+文旅”“交通+产业”等新模式。

四、总体思路

（一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入落实习近平总书记对四川和交通运输工作系列重要指示精神，全面贯彻落实省委十一届十次全会、市第五次党代会、市委五届二次全会和县第十四次党代会、县委十四届三次全会精神，围绕资阳在成渝地区双城经济圈建设中的定位精准发力，围绕县委“1324”决策部署精准施策，围绕安岳交通短板和弱项精准投放，以“强化成渝主轴，西联成都、东融重庆，协同川南经济区和川东北经济区，优化县域路网”为重点，着力提升交通基础设施质量，着力增强交通运输供给能力，着力完善行业现代化治理体系，加快构建安全、便捷、高效、绿色、经济的现代综合交通运输体系，为开启社会主义现代化建设当好“先行官”。

（二）基本原则

服务大局，适度超前。服务是交通运输的根本属性。要以支撑成渝地区双城经济圈建设为着眼点和切入点，紧扣成渝中部区位优势，坚持适度超前，系统谋划五年发展规划和十五年远景目标，加快提升安岳交通在成渝中部的核心地位，为服务人民、促进县域经济快速发展提供有力支撑。

因地制宜，突出重点。推进交通高质量发展需要注重全面性和针对性的平衡。要围绕安岳区位与发展基础，坚持西联成都、东融重庆，坚持问题导向，突出重点领域，聚焦交通基础设施短板，着力加快铁路发展、高（快）速通道建设，着重谋划川渝毗邻融合，强化成渝主轴通道建设，提升交通路网质量。

绿色安全，智慧创新。推进交通高质量发展需要注重绿色集约、安全可靠、智能先进的统筹发展。要注重土地资源的高效利用，将环境保护意识始终贯穿到综合交通运输发展的各个环节。要注重强化交通建设和运输安全生产的红线意识和底线思维，提升交通运输本质安全水平。要注重科技创新赋能交通发展，加强新一代通信技术、大数据等运用。

注重衔接，融合发展。推进交通高质量发展需要注重整体效能的有效提升。要科学合理设定规划发展目标和主要建设任务，统筹推进铁路、公路、水运、航空等基础设施建设，加强各运输方式由相对独立发展转向一体化融合发展。要注重加强与毗邻地区、城乡区域间交通运输的融合发展。要统筹推进基础设施建设向建设、管理、养护、运营全面发展转变。要统筹推进交通运输与旅游、产业等资源协调发展，积极培育“交通+”融合发展新业态。

（三）发展定位

成渝中部次级交通枢纽。县委十三届九次全会明确提出建设“成渝中部开放发展前沿区、成渝中部次级交通枢纽、成渝中部特色产业融合发展示范区、成渝中部生态文化魅力之城”，加快融入成渝地区双城经济圈建设，推动安岳在成渝中部加快崛起。结合安岳基础与区位，安岳有条件成为成渝中部次级交通枢纽：一是交通区位上，沪渝蓉高速铁路重庆至成都段的建成，安岳将深入融入成渝双核，成渝主轴的交通通道将更加强大，其次绵阳至遂宁至内江铁路的建成，将成为川南经济区和川东北经济区相互联系的重要纽带。二是发展基础上，安岳已建成三条高速公路，其中渝蓉高速、成资渝高速都是直连成渝双核，同时内遂高速直达内江和遂宁，南北向、东西向均有大通道作为支撑，具备打造成渝中部次级交通枢纽的条件。安岳打造成渝中部次级交通枢纽，既支撑成渝主轴发展，又协同川南经济区和川东北经济区发展，同时在东西向对接成都、重庆两大国际性综合交通枢纽，南北向对接南遂广、内自两大区域性综合交通枢纽，有利于共同形成多层级、一体化的综合交通枢纽体系。

川渝毗邻地区交通融合发展示范点。构建成渝地区双城经济圈一体化交通网是四川作为交通强国建设第二批试点省份的首要试点任务，而川渝毗邻地区交通运输融合发展是推动川渝交通运输一体化发展的重要支撑。安岳作为16个川渝毗邻区县（四川区域）之一，又是成渝主轴中心，有义务在川渝毗邻地区交通运输融合发展中肩负起打造融合发展示范点的使命。围绕交通强国建设试点任务要求，按照“规划一体化、网络一体化、枢纽一体化、服务一体化、管理一体化”的发展理念，聚焦与重庆毗邻地区“瓶颈路”“断头路”等基础设施融合对接、运输服务共享、协同管理共治等关键领域，实现跨区域交通融合发展。

巴蜀文化旅游走廊重要门户。打造“交通+旅游”“交通+文化”融合新名片是四川作为交通强国建设第二批试点省份的重要试点任务，省委十一届七次全会明确提出“支持资阳与大足共建文旅融合发展示范区”，川渝两省市正协同构建巴蜀文化旅游走廊。安岳作为资阳距离重庆最近的区县，有必要在资阳大足文旅融合发展和巴蜀文化旅游走廊建设中担起重要门户的责任：从文旅存量来看，安岳文化底蕴深厚，农旅资源丰富，是巴蜀文化的交融之地；从文旅发展来看，安岳大足内江等地将建设成渝艺术走廊，毗卢洞（紫竹观音）荣膺“巴蜀文化旅游走廊新地标”。聚焦制约景区发展的“瓶颈路”、信息服务等领域，实现路产融合、路旅融合，推动交通走廊向生态走廊、文旅走廊融合转变，打造成巴蜀文化旅游走廊重要门户。

（四）发展思路

围绕建设成渝中部次级交通枢纽为总体目标，打造川渝毗邻地区交通融合发展示范点和巴蜀文化旅游走廊重要门户为重点目标，“十四五”时期安岳综合交通运输发展遵循“外畅、内优、两提、双创”的总体思路。具体发展思路如下：

“筑通道”——畅通对外通道，支撑成渝中部次级交通枢纽建设。通过加快建设铁路、高速公路等通行速度快、容量大的项目以形成综合运输对外大通道，西向经资阳联系成都极核，东向经潼南、铜梁、大足、荣昌联系重庆极核，北向经遂宁联系川东北经济区，南向经内江联系川南经济区，总体上高效直联成渝双核、川东北经济区与川南经济区，加快建设成为成渝中部次级交通枢纽。

“优网络”——优化县域内部交通路网，支撑城镇、产业体系发展。通过提质增效普通国省干线和优化升级农村公路，支撑安岳新型城镇体系、乡村振兴战略以及产业体系等发展，特别是加强与重庆毗邻区域的路网衔接，加快推动川渝毗邻地区交通运输融合发展。

“强服务”——提升居民出行品质，提高货物运输效率。一是通过加快建设综合客运枢纽、推进乡镇客运站向综合客运站转型升级以完善客运设施服务体系，并加快优化完善县际班线、城乡客运、定制客运等服务网络，提高服务能力，扩大服务范围。二是围绕铁路、高速公路等项目建设，加快布局集仓储、转运、多运输方式衔接等功能于一体的综合货运站场，完善县际、城乡、农村等物流服务网络，推进交（通）快（递）邮（政）电（商）合作，推广共同配送、冷链运输等新型运输服务模式，提升物流服务水平。

“重治理”——提高交通行业现代化治理能力。一是通过增设公路养护管理站、探索公路养护市场化等途径，提升养护管理水平。二是积极探索管理体制机制改革、跨部门管理模式等途径，强化行业监管、市场治理、行政执法等工作力度，完善行业治理体系。

“提质量”——推进交通运输行业高质量发展。一是发展智慧交通，通过打造智慧高速示范，加强交通大数据共享利用等途径，提高交通智慧化水平。二是打造绿色交通，通过优化能源结构、推广新能源和清洁能源载运工具，促进资源的节约利用。三是建设平安交通，通过实施安保工程、完善超限治理设施等途径，提高基础设施本质安全，提升应急能力。

“创示范”——打造国家级“四好农村公路”示范县和最美交通旅游走廊示范线。围绕特色镇村、重要产业园区及旅游景区，按照国、省“四好农村公路”建设要求，消除乡镇、撤并建制村之间的“断头路”“瓶颈路”，完善产业园区公路运输条件，构建旅游景区之间的“成环成网”式公路布局，全力打造全域高品质农村公路。结合县域公路网以及串联产业园区、旅游景区等情况，按照“畅、舒、安、美”建设思路，通过加强交通与景区、产业的融合衔接，增设沿线景观，完善配套服务设施，推进“交通+”产业融合发展。

（五）规划目标

1. “十四五”发展目标

到2025年，基本建成成渝中部次级交通枢纽，力争形成“4高2轨6快”的路网布局（见附图4-1），基础设施更加完善优质、运输服务更加安全高效、行业治理更加规范有序，安全、便捷、高效、绿色、经济的现代化综合交通运输体系迈上新台阶。

综合交通运输体系加快形成。铁路基本建成、高速公路进一步加密、国省干线高效互通、农村公路衔接顺畅。综合交通路网总里程达6500余公里，其中铁路在建里程46公里，高速公路总里程217.1公里，普通省道三级及以上占比超过70%，乡镇三级及以上公路连通率超过80%（中心乡镇三级及以上公路连通率达到100%），30户以上自然村（组）通硬化路超过80%，全面消除撤并建制村间“断头路”。

交通运输服务品质明显提升。运输站场布局更加完善、功能更加多元化，基本形成县有客运综合枢纽站与综合货运站场、重点镇与中心镇有集乡村客运、物流于一体的“一站多能”型乡镇综合运输服务站空间布局。居民出行品质显著提升，县际出行更加高效，县城公共交通得到大力发展，近郊镇村实现城乡客运公交一体化，重点镇、中心镇、重要景区间实现客运班线公交化运营，乡村客运“金通工程”深入实施，偏远区域定制、预约、响应式客运全面推广。货物运输效率明显提高，货源与运力资源匹配更加平衡，干线运输和末端配送衔接更加高效，“工业品下乡、农产品进城”双向流通渠道更加通畅，邮政快递末端网络更加完善，“邮政在乡”“快递七进”“快递下乡”等工程深入推进。

交通行业管理体系更加完善。公路养护管理能力显著提升，养护管理站等基础设施更加完善，机械化、市场化养护手段明显普及，高速公路、普通国省道、农村公路实现100%养护。行业治理体制机制更加完善，治理手段更加趋于科技化，治理队伍更加专业化，普通国省重要路段智能监测覆盖率达到100%，超限超载治理能力明显提升，路产路权得到全面维护。

交通创新融合发展加快成势。县域交通基础设施、运输服务与柠檬、石刻等产业实现统筹融合发展，与大足、潼南、铜梁等毗邻区域的公路网、运输服务网实现一体衔接，基本建成一批“交通+”文旅产业融合发展示范点，形成一批高品质“四好农村公路”示范路、交通文旅走廊示范线。

智慧绿色平安交通深入开展。交通运输信息化水平显著提升，信息共享、数据采集、电子政务等信息管理能力进一步提高。新能源和清洁能源装备全面推广，交通运输CO2排放强度下降3%。交通基础设施建设节约集约利用土地的水平进一步提高，绿色生态保护和修护取得成效。交通运输安全隐患基本消除，跨区域、跨部门安全风险防控体系、应急救援体系、应急运输体系进一步完善。

| 专栏1 安岳县“十四五”时期综合交通运输发展主要指标 |
| --- |
| 序号 | 具体指标 | 单位 | 县2020年实际值 | 县2025年目标值 | 市2025年目标值 | 省2025年目标值 | 指标类型 |
| 一、设施线网 |
| 1 | 铁路在建里程* | 公里 | 0 | 46 | 242 | 1800 | 预期性 |
| 2 | 公路网总里程 | 公里 | 6109 | 6546 | >14000 | 434000 | 预期性 |
| 3 | 高速公路总里程* | 公里 | 146.1 | 217.1 | 570 | 11000 | 预期性 |
| 4 | 普通省道三级及以上比重* | % | 36 | 70 | 70 | 65 | 预期性 |
| 5 | 乡镇三级及以上公路连通率* | % | 44 | 80 | 70 | 65 | 预期性 |
| 6 | 30户以上自然村（组）通硬化路比重* | % | 60 | 80 | 70 | 65 | 预期性 |
| 二、服务质效 |
| 7 | 普通国省道技术状况（MQI）优良中等路率* | % |  | 85/80 | 85/80 | 85/80 | 预期性 |
| 8 | 农村公路技术状况(MQI)优良中等路率* | % |  | 85 | 85 | 83 | 预期性 |
| 三、智慧创新 |
| 9 | 二级及以上汽车客运站使用电子客票覆盖率* | % |  | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
| 10 | 具备条件的危险货物道路运输电子运单使用率* | % |  | 100 | 100 | 90 | 预期性 |
| 四、绿色安全 |
| 11 | 交通运输周转量CO2排放下降率* | % |  | 3 | 3 | 3 | 约束性 |
| 12 | 较大以上等级道路运输行车事故死亡人数下降率* | % |  | 12 | 12 | 12 | 约束性 |

注：“*”表示四川省“十四五”综合交通运输发展规划中要求的指标。

2. 2035年远景目标

到2035年，全面建成成渝中部次级交通枢纽，形成“6高3轨11快”的综合交通规划（见附图4-2），基础设施质量大幅提升，运输服务水平明显提高，治理能力显著增强，形成“1130”交通圈：1小时直达成渝双核；1小时与周边城市互通；县内全域实现30分钟通达，总体上满足人民美好出行需求。

五、空间布局

空间布局以各运输方式的上位规划和既有规划为基础，统筹协调、合理布局各运输方式的规划存量项目，以支撑国家、省级、市级宏观战略以及县域经济社会发展，尤其加强交通与成都、重庆双核之间的联系。同时，面向中长期（2035年），规划研究优质的储备项目，其中重大项目可在“十四五”时期开展规划研究工作。

（一）线网布局

1.铁路

布局以《中长期铁路网规划（2016-2030）年》《成渝地区城际铁路建设规划（2015-2020年）》作为主要依据，围绕联系成都、重庆极核以及川东北经济区、川南经济区，加强安岳县客运、货运铁路研究，总体上形成以安岳县城为中心向北、南、东、西、东北、西南的“六向”放射型铁路网布局。

沪渝蓉高速铁路重庆至成都段：该项目是国家“八纵八横”高铁网沪渝蓉沿江高铁大通道的重要组成部分，也是成渝地区双城经济圈双核间最顺直、最高效的直连通道。成渝中线高铁项目全长292公里，重庆段长101公里，安岳段长46公里。全线共设站8座，线路西起成都枢纽站，经乐至向东南方向至安岳杨家湾附近与规划绵遂内城际铁路并设安岳站，沿渝蓉高速公路通道经兴隆、李家进入重庆境内，至大足南侧龙凤村附近与规划重庆西二环铁路并站分场设立大足东站，之后沿成渝蓉高速公路行至万古（预留站位），跨至高速公路南侧后并行穿巴岳山采空区至大庙，穿云雾山后至璧山北站。沿线新设科学城站、铜梁站、大足石刻站、安岳站、乐至站、简州站，接入成都枢纽站，设计行车速度350公里/小时，建成后将加快融入全国高铁网，并显著缩短至成都、重庆的时空距离。

绵阳至遂宁至内江铁路：该项目位于四川境内、成渝经济区腹地，线路起于成兰铁路安州站，经绵阳城区、三台县，遂宁射洪市、船山区、安居区，资阳安岳县至内江。是一条以城际客流为主，兼顾长途跨线客流的城际铁路。路线全长约310.19公里（含安岳段52公里），联络线约71.87公里和动车段、停车场等相关工程。本项目投资预估算总额为603.21亿元，共分布安州、绵阳、泸溪、三台、金华、射洪、遂宁、安居、安岳、双桥、内江北11个站点，设计时速250公里。建成后北向将与成达万客专、遂渝铁路、成绵乐城际铁路相连，南向将与成渝客专、内宜泸铁路相通，整体上将加快融入川渝地区的快速铁路网。

资阳经安岳至潼南货运铁路：该项目路线起于资阳北站、途经雁江区中和镇、丹山镇、回龙乡、安岳县华严镇、驯龙镇、镇子镇、文化镇、思贤镇、永清镇、岳新乡、龙台镇，重庆市潼南区永安乡、柏梓镇、止于潼南区火车站，路线全长约124公里（含安岳段56.1公里），规划时速120公里。

成渝地区双城经济圈建设的定位是打造带动全国高质量发展的重要增长极和新的动力源，四川肩负“增长极”的重要使命，将重点打通西向南向货运大通道，并加快畅通东向北向货运大通道，实现铁海联运通往全球。其中南向大通道主要是经泸州、宜宾等川南地区通往贵州、云南至北部湾、粤港澳大湾区等地；东向大通道主要是经重庆通往长江中游地区至长三角。而安岳以南方向有成渝铁路、隆黄铁路，以北方向有渝遂铁路，建设安岳南北方向的货运铁路是有必要的。以南经资阳接入成渝铁路、以北经潼南接入渝遂铁路是最快融入货运铁路网的。因此，规划资阳经安岳至潼南货运铁路，有利于加快融入货运铁路网，实现铁水、铁海联运。

布局效果上，形成由以沪渝蓉高速铁路重庆至成都段、绵阳至遂宁至内江铁路构成的、资阳经安岳至潼南货运铁路构成的“一环六向”铁路通道骨架。

安岳县“一环六向”铁路网路线布局见附表5-1和附图5-1。

表5-1 安岳县“一环六向”铁路网路线构成

| 序号 | 路线构成 | 境内里程（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沪渝蓉高速铁路重庆至成都段 | 46 | 规划 |
| 2 | 绵阳至遂宁至内江铁路 | 52 | 规划 |
| 3 | 资阳经安岳至潼南货运铁路 | 56.1 | 研究 |

2.高速公路

布局以《四川省高速公路网规划（2022-2035年）》作为主要依据，围绕加强与内江、遂宁、重庆等周边城市的联系，以及优化完善县域内部高速公路的分布，加强双向六车道或八车道高速公路规划研究，总体上形成“一环十射”高速公路布局。

资中经安岳至铜梁高速公路：路线起点位于资中县西北侧鱼溪镇，与G76厦蓉高速公路（老成渝高速）交叉相接、对接规划的资中至乐山高速公路，三路交叉呈十字枢纽交叉，沿线经过内江市资中县的鱼溪镇、水南镇、重龙镇、遛马镇、双龙镇、马鞍镇、龙江镇等乡镇，及资阳市安岳县的周礼镇、镇子镇、大平镇、天林镇、护建镇、协和镇、横庙乡、白塔寺乡、石羊镇等乡镇，终点止于川渝界，与铜梁至安岳高速公路（重庆段）相接，全长约104.474km（含安岳段65公里），设计速度为120km/h，双向6车道，路基宽度34.5m。设置有周礼、石羊、白塔寺、协和、天宝、大平等6座落地互通，并设有1处高速服务区（白塔寺服务区）。建成后县域南部与东南部将更加高效地通达成都、重庆主城区。

天府国际机场经安岳至重庆第二机场高速公路。规划路线起于天府国际机场，利用成资渝高速（天府国际机场至安岳长河源互通段）及内遂高速（安岳长河源互通至内遂高速安岳服务区段）至内遂高速安岳服务区附近接新建段起点，经资阳市安岳县思贤镇、永清镇、高升乡、两板桥镇、双龙街乡，于双龙街乡望狮村附近进入重庆大足区界，后经大足区高坪镇、中敖镇、潼荣高速、宝顶镇、渝蓉高速、石马镇、重庆三环高速和永川区西河镇、板桥镇、金龙镇，止于璧山区正兴镇合璧津高速（在建）。路线全长225公里，其中四川段利用既有高速公路117公里（成资渝高速106.2公里、内遂高速10.8公里），新建40公里；重庆段新建68公里。新建段设计速度120公里/小时，路基宽34.5米，双向六车道。

安岳—荣昌—合江高速公路。规划路线起于内遂高速公路周礼互通附近，经南薰镇，于南薰镇报恩村进入内江市东兴区界，经东兴区高粱镇、白合镇、石子镇，荣昌区吴家镇、铜鼓镇、河包镇、潼荣高速、古昌镇、广泸高速、直升镇，永川区永荣镇、毗卢镇、吉安镇、朱沱镇、望龙镇，止于白米镇接成渝环线高速路白米互通附近。路线全长约143.2公里（其中四川段约32.8公里，重庆段约110.4公里），均为新建，设计速度120公里/小时，路基宽34.5米，双向六车道。

安岳县“一环十射”高速公路网路线布局见附表5-2和附图5-2。

表5-2 安岳县“一环十射”高速公路网路线构成

| 序号 | 路线构成 | 境内里程（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渝蓉高速公路（安岳段） | 56.8 | 建成 |
| 2 | 遂宜毕高速公路（安岳段） | 54.7 | 建成 |
| 3 | 成资渝高速公路（安岳段） | 34.6 | 建成 |
| 4 | 资中经安岳至铜梁高速公路 （安岳段） | 65 | 规划 |
| 5 | 安岳—荣昌—合江高速公路 | 12.8 | 规划 |
| 6 | 天府国际机场经安岳至重庆第二机场高速公路（安岳段） | 40 | 研究 |

3.普通国省道

布局以《四川省普通省道网规划（2022—2035年）》作为主要依据，在对既有普通国省道总体保留、局部优化的基础上，按照“扩大节点覆盖、强化互联互通”的思路优化调整普通国省道布局，规划新增省道S109五凤（金堂）-毛家（安岳）、S207仪陇-双龙街（安岳）、S401成都平原城市群联络线、S426卧佛（安岳）-石碾（隆昌）。普通国省道优化调整后，扣除与既有国省道的共线段，总里程达到492.63公里，其中一级公路达48.8公里，占9.9%；二级公路达411.23公里，占83.5%；三级公路达32.6公里，占6.6%。总体上，普通国省道在安岳境内形成“5纵4横”的布局形态。

安岳县“5纵4横”普通国省道布局见附表5-3和附图5-3。

表5-3 安岳县普通国省道路线构成

| 布局形态 | 路线构成 | 技术等级（公里） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 合计 | 一级 | 二级 | 三级 | 四级 |
| 5纵 | 1纵 | G247 | 65.28 |  | 65.28 |  |  |
|  | 2纵 | S401 | 14.6 |  | 14.6 |  |  |
|  | 3纵 | S427 | 6.9 |  | 6.9 |  |  |
|  | 4纵 | S426 | 90.7 |  | 90.7 |  |  |
|  | 5纵 | S207 | 66.65 |  | 66.65 |  |  |
| 4横 | 1横 | G319 | 48.8 | 48.8 |  |  |  |
|  | 2横 | G351 | 49.8 |  | 49.8 |  |  |
|  | 3横 | S102 | 79.9 |  | 47.3 | 32.6 |  |
|  | 4横 | S109 | 70 |  | 70 |  |  |

通过优化调整既有国省道路线、增补普通省道路线，并结合农村公路的方式，拟打造11条快速通道。

快速通道布局见附表5-4和附图5-4。

表5-4 安岳县11条快速通道路线构成

| 序号 | 路线构成 | 境内里程（公里） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | G351线快速通道（安岳段） | 49.84 | 拓宽改造 |
| 2 | G247线快速通道（安岳段） | 64.02 | 拓宽改造 |
| 3 | S207线川渝石刻旅游文化快速通道 | 72.95 | 在建 |
| 4 | S426县安岳县龙台至内江永福界 | 47.51 | 拓宽改造 |
| 5 | S401线成都平原城市群联络线（安岳段） | 14.6 | 拓宽改造 |
| 6 | G319线成渝直线快速通道（安岳段） | 48.31 | 新建 |
| 7 | S102线资阳至安岳公路（安岳段） | 83.9 | 新建/拓宽改造 |
| 8 | 乐至蟠龙经安岳龙台至大足中敖快速通道 | 67.6 | 拓宽改造 |
| 9 | 雁江小院经安岳周礼至大足铁山快速通道 | 75.43 | 拓宽改造 |
| 10 | 安岳镇子镇经安岳兴隆至潼南文明快速通道 | 60.0 | 拓宽改造 |
| 11 | 资中孟塘经安岳岳阳至遂宁安居快速通道 | 64.88 | 拓宽改造 |

4.航空

布局以《四川省通用机场布局规划（2016—2030年）》作为主要依据，拟规划一个集低空旅游、飞行培训、抢险救灾等功能于一体的通用机场。

安岳通用机场：安岳是农业大县，种植大量柠檬、红薯、通贤柚等农业，打造安岳通用机场，有利于为柠檬、红薯等农业园区实施农药喷洒作业。安岳文旅资源丰富，打造安岳通用机场，有利于加快低空旅游等服务的发展。同时，可承担抢险救灾、紧急事件处置等公共服务保障功能。

总体而言，到2035年，安岳综合交通将形成“五向”对外运输大通道的布局形态。

安岳经雁江/乐至至成都通道。该通道是至成都的直捷通道，是联系成都极核、助推成资同城化发展的重要依托。安岳境内主要依托沪渝蓉高速铁路重庆至成都段、渝蓉高速、成资渝高速、G319线。

安岳经潼南至重庆通道。该通道是至重庆的重要通道，是与潼南等重庆毗邻地区融合发展的重要依托。安岳境内主要依托资阳经安岳至潼南货运铁路、成资渝高速、G319线。

安岳经荣昌/铜梁/大足至重庆通道。该通道是至重庆的直捷通道，是与荣昌/铜梁、大足等重庆毗邻地区融合发展的重要依托。安岳境内主要依托沪渝蓉高速铁路重庆至成都段、渝蓉高速、资中经安岳至铜梁高速、天府国际机场经安岳至重庆第二机场高速、安岳—荣昌—合江高速公路。

安岳经安居至遂宁通道。该通道是至遂宁的直捷通道，是衔接川南经济区的重要依托。安岳境内主要依托绵阳至遂宁至内江铁路、遂宜毕高速、天府国际机场经安岳至重庆第二机场高速、G247线。

安岳经资中至内江通道。该通道是至内江的直捷通道，是衔接川东北经济区的重要依托。安岳境内主要依托绵阳至遂宁至内江铁路、遂宜毕高速、资中经安岳至铜梁高速、G247线。

安岳县“五向”对外运输大通道布局规划见附图5-5。

（二）枢纽布局

结合安岳“1158”县域城镇体系和“一核二翼五区块”产业布局规划，统筹考虑区位条件、发展定位、交通基础等因素，形成“1+5+N”客货枢纽体系。

——“1”：1个主枢纽。以县城为中心打造1个主枢纽。县城中心包括文化镇、思贤镇、永顺镇的部分区域，围绕安岳客运总站、安岳东门客运站，结合沪渝蓉高速铁路重庆至成都段、绵阳至遂宁至内江铁路的节点，布局规划综合客运枢纽，并研究物流园区布局，促进铁路、公路、城市交通等多种方式融合发展，总体形成“布局合理、衔接顺畅、高效换乘”的主枢纽体系。

——“5”：5个副枢纽。以通贤镇、周礼镇、龙台镇、石羊镇、李家镇5个重点乡镇为中心，分别构建5个集乡村客运、物流等功能于一体的区域性综合服务枢纽，总体上形成“服务镇村、覆盖广泛”的副枢纽体系。通贤区域性综合服务枢纽主要服务于通贤镇区域以及乐至、安居等毗邻区县；周礼区域性综合服务枢纽主要服务于周礼镇区域以及雁江、资中等毗邻区县；龙台区域性综合服务枢纽主要服务于龙台镇区域以及潼南等重庆毗邻区县；石羊区域性综合服务枢纽主要服务于石羊镇以及铜梁等重庆毗邻区县；李家区域性综合服务枢纽主要服务于李家镇及大足等重庆毗邻区县。

——“N”：多个农村综合运输服务站点。以永清镇、兴隆镇等一般乡镇为补充，建设多个辅助性综合运输服务站，保障居民出行和货物运输需求。

安岳县“1+5+N”客货枢纽体系布局规划见附图5-6。

六、发展任务

以《四川省综合立体交通网规划纲要》（简称《四川纲要》）提出的“三网、两圈、五维度”发展目标和“优化综合立体交通网、推进综合交通统筹融合发展、推进综合交通高质量发展”三大主攻方向作为“总规划”，以《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》（简称《四川规划》）围绕重大战略、基础设施、跨界融合、运行体系等角度提出的“十大”重点任务作为“总指导”，提出安岳县“十四五”综合交通运输“六大”发展任务。

（一）对外通道畅通工程

以《四川纲要》提出的“优化综合立体交通网（构建完善的综合立体交通网）”主攻方向和《四川规划》提出的“建设综合立体交通网络（建设发达的快速网）”重点任务为引领，围绕建设成渝中部次级交通枢纽，建设高效衔接、多向畅通的对外运输大通道，以服务成渝地区双城经济圈建设重大战略和全省“一干多支、五区协同”区域协调发展格局。

铁路。配合市、县发改局全力推进铁路建设，打破安岳交通运输方式单一的困境，实现铁路“零突破”，形成“十字形”铁路骨架。一是开工建设沪渝蓉高速铁路重庆至成都段，加快打通至成渝双核的通道，形成东接重庆、西联成都的铁路大通道，加速融入成渝双城经济圈。二是开工建设绵阳至遂宁至内江铁路，向北连接成达万高铁，形成川东北经济区经遂宁至安岳沟通川南经济区的重要交通走廊。三是积极规划研究资阳经安岳至潼南货运铁路，加快向公铁多式联运发展，并积极融入周边的货运网络，从而加快建成成渝中部次级交通枢纽。

“十四五”时期安岳县铁路建设项目见附表1和附图6-1。

专栏2 “十四五”期安岳县铁路建设重点及规模

新开工项目： (1)沪渝蓉高速铁路重庆至成都段，安岳境内46公里，“十四五”时期拟投资83亿元。 (2)绵阳至遂宁至内江铁路，安岳境内52公里，“十四五”时期拟投资72.8亿元。 储备项目： (3)资阳经安岳至潼南货运铁路，安岳境内56.1公里。 综上，“十四五”期安岳县铁路建设总规模约98公里，投资预计155.8亿元。

高速公路。以“加密县际通道、扩大乡镇覆盖”为重点，进一步提升高速公路网密度，着力扩大毗邻重庆、遂宁、内江等区域的高速路网覆盖。一是开工建设资中经安岳至铜梁高速公路、安岳—荣昌—合江高速公路，从而加密境内县城中心以南区域的高速路网密度，构建至内江、至重庆的直捷大通道，尤其加强与铜梁等重庆毗邻区县的高速路网衔接，畅通成渝中部地区之间的高速路网。二是加快规划研究天府国际机场经安岳至重庆第二机场高速公路，加快实现高速公路对县域东南区域至边界的覆盖。总体上，对内形成高速公路大环线，对外形成至遂宁、内江的直捷大通道，并实现至重庆主城区、重庆第二机场等重要节点的多路径通达。

“十四五”时期安岳县高速公路建设项目见附表2和附图6-2。

专栏3 “十四五”期安岳县高速公路建设重点及规模

新开工项目： （1）资中经安岳至铜梁高速公路，安岳境内65公里，“十四五”时期拟投资105.3亿元。 （2）安岳—荣昌—合江高速公路，安岳境内12.8公里，“十四五”时期拟投资2.7亿元。 （3）资中至铜梁高速大平互通连接线，安岳境内0.7公里，“十四五”时期拟投资0.126亿元。 （4）资中至铜梁高速周礼互通连接线，安岳境内0.8公里，“十四五”时期拟投资0.306亿元。 （5）资中至铜梁高速天宝互通连接线，安岳境内0.9公里，“十四五”时期拟投资0.162亿元。 （6）资中至铜梁高速协和互通连接线，安岳境内0.95公里，“十四五”时期拟投资0.171亿元。 （7）资中至铜梁高速白塔寺互通连接线，安岳境内0.76公里，“十四五”时期拟投资0.137亿元。 （8）资中至铜梁高速石羊互通连接线，安岳境内1.9公里，“十四五”时期拟投资0.726亿元。 储备项目： （9）天府国际机场经安岳至重庆第二机场高速公路，安岳境内40公里。 综上，“十四五”期安岳县高速公路建设规模约83.81公里，投资预计109.628亿元。

（二）内部路网优化工程

以《四川纲要》提出的“优化综合立体交通网（构建完善的综合立体交通网）”主攻方向和《四川规划》提出的“建设综合立体交通网络（建设完善的干线网、广泛的基础网）”重点任务为引领，围绕建设成渝中部次级交通枢纽，建设县域内部高效连接的交通路网，以服务城镇发展、乡村振兴等为重点，全面推进内部路网提质增效。

普通国省道。以“提等级、优质量、破瓶颈”为重点，紧紧抓住“十四五”时期全省强力推动干线公路提档升级的机遇，大力实施普通国省道的提档升级工程。一是提档升级，加快国省干线低等级路段提升改造，畅通干线路网水平，提升干线路网面质量，提高县域内部国省干线等级。二是强化互联互通，加快畅通县域与周边县域、县域中心与重点乡镇、重要景区、产业园区的快速路网，消除“断头路”“瓶颈路”，提高路网通达能力。三是城镇过境路段改线，推进国省干线公路城镇过境段升级改造，缓解城镇交通拥堵，提高居民出行、货物运输的效率。

“十四五”时期安岳县普通国省道建设项目见附表3和附图6-3。

专栏4 “十四五”期安岳县普通国省道建设重点及规模

续建项目： （1）S426安岳县兴隆至内江永福界段改建工程，安岳境内25.97公里，“十四五”时期拟投资0.66亿元。 （2）S207线安岳卧佛至石羊镇（卧佛镇至岳阳镇段）新建工程，安岳境内21.6公里，“十四五”时期拟投资2.06亿元。 新开工项目： （3）S207线安岳县锣鼓庙至安大桥段大修工程，安岳境内7.8公里，“十四五”时期拟投资0.32亿元。 （4）S207线安岳卧佛至石羊镇（岳阳镇至石羊镇段）新建工程，安岳境内34.8公里，“十四五”时期拟投资7.98亿元。 （5）资阳至安岳公路建设工程，安岳境内26.9公里，“十四五”时期拟投资18.1亿元。 （6）S426安岳县龙台镇（龙西）至通贤镇（人和高速公路口）段改建工程，安岳境内18.2公里，“十四五”时期拟投资2.48亿元。 （7）S102安岳县驯龙镇至镇子镇段改建工程，安岳境内15.6公里，“十四五”时期拟投资2.2亿元。 （8）G247安岳县过境（飞龙村至金牛村）段新建工程，安岳境内30公里，“十四五”时期拟投资3.9亿元。 （9）S426安岳县龙台镇至兴隆镇段改建工程，安岳境内32.9公里，“十四五”时期拟投资5.3亿元。 （10）G351线资阳市安岳县毛家与重庆交界至龙台镇段升级改造工程，安岳境内9.51公里，“十四五”时期拟投资1.05亿元。 （11）S401线驯龙与乐至通旅界至华严与资中龙江界段改建工程，安岳境内15公里，“十四五”时期拟投资1.47亿元。 （12）G247线资阳市安岳县城至遂宁安居界升级改造工程，安岳境内22.74公里，“十四五”时期拟投资3.85亿元。 储备项目： （13）S207安岳县卧佛镇（莲花大桥至黄金台）（安居区界）段新建工程，安岳境内1.47公里。 （14）S109镇子镇至毛家镇段改建工程，安岳境内70公里。 （15）G319线乐至县经安岳县城至重庆界新建工程，安岳境内48.84公里。 （16）S102线大埝乡至镇子镇新建工程，安岳境内4.1公里。 （17）S426卧佛镇至通贤镇升级改造工程，安岳境内11公里。 综上，“十四五”期安岳县普通国省道（含快速通道）建设规模约261.02公里，总投资49.37亿元。

农村公路。持续巩固“四好农村路”建设成果，以县城中心、重点乡镇、中心镇村、重要农业园区和旅游景区为主要节点，提高周边乡镇至县城中心的农村公路品质，提升重点乡镇与偏远乡镇之间农村公路互联互通水平，实现所有重点乡镇间县乡道畅通、建制村间村道联络成网。一是提升撤并建制村农村公路的畅通水平，推进农村公路路面改造、加宽工程，提升30户及以上自然村（组）通硬化路比例。二是进一步加快乡村振兴产业路旅游路建设，改善提升县道、乡道，提升农村公路的技术等级，提高乡镇通三级及以上公路比例。三是加强农村公路安全生命防护建设，加快建设路侧护栏，提升农村公路的安全水平。四是加强桥梁建设，提高农村公路之间的通畅水平。

“十四五”时期安岳县农村公路建设项目见附表4、附表5、附表6和附图6-4、附图6-5。

专栏5 “十四五”期安岳县农村公路建设重点及规模

1.县道改善提升：改建147.88公里，“十四五”时期拟投资4.96亿元 2.乡道改善提升：改建79.76公里，“十四五”时期拟投资3.46亿元 3.撤并建制村畅通工程：新建/改建290公里，“十四五”时期拟投资1.16亿元。 4.通组硬化路：新建/改建788公里，“十四五”时期拟投资5.91亿元。

（三）运输服务提升工程

以《四川纲要》提出的“优化综合立体交通网（建设多层级一体化综合交通枢纽系统）”主攻方向和《四川规划》提出的“构建综合交通枢纽体系、打造人民满意出行系统、完善经济高效货运系统”重点任务为引领，围绕建设成渝中部次级交通枢纽，以建设人民满意交通为出发点和落脚点，构建“人享其行、货畅其流”的客货运输体系。

站场建设。一是结合沪渝蓉高速铁路重庆至成都段建设，同步配套建设集高铁客运、道路运输、旅游集散等多功能于一体的客运枢纽，推进“一站多能、多站合一”的沪渝蓉高速铁路重庆至成都段安岳综合客运枢纽站建设，并积极推动县级客运站功能提升。二是结合已有的遂宜毕高速和规划的沪渝蓉高速铁路重庆至成都段、绵阳至遂宁至内江铁路、资阳经安岳至潼南货运铁路，加快规划研究安岳城东物流园区和安岳城南物流中心，并优化整合境内分散的、小型的货运站场，积极拓展境内重要的、大型的货运站场功能，为实现公铁多式联运打下基础。三是推进乡镇单一功能客运站向乡镇综合服务站转型升级，结合集镇特色，建设集客货运输、农村物流、邮政快递、农产品仓储和配送等功能于一体的乡镇综合运输服务站，提高农村客流、物流等服务水平。四是配合市、县发改局加快规划研究通用机场布局，提前谋划场址周围的配套公路。

客运服务。一是推行县际出行便捷化。优化与成都、重庆、遂宁、内江等地的客运班线，大力推行道路客运转型升级，积极推进客运班线公交化运行。二是推行跨省客运出行快速化。积极探索安岳至荣昌、铜梁等重庆毗邻区县的跨省公交线路，探索安岳至重庆主城区大型商圈、机场、医院等重要目的地的定制客运路线，积极推进安岳石刻—大足精品旅游客运线路发展。三是大力发展城市公共交通。积极探索并推广公共交通“移动支付”“一卡式支付”，因地制宜拓宽公交服务范围至近郊、重点乡镇等区域，完善出租车停靠点的布局，鼓励发展网约、共享、定制等服务模式，拓展公共交通信息公布的渠道。四是提升农村客运服务质量，因地制宜发展农村客运，形成公交优先、班线为主、预约响应定制的农村客运服务网络体系，创新农村客运运营组织和日常管理模式，优化县城至周边乡镇客运班线的发车频次、运行路线，积极培育集约化经营、规范化管理的经营主体，持续深入实施乡村客运“金通工程”并积极争创样板县。

货运服务。一是完善货物运输服务网络。以建设安岳电商产业功能区为抓手，鼓励货运、物流企业扩大经营规模，引导企业搭建高效物流信息平台，加强与重庆、成都等地的货物运输服务网络衔接，尤其加强与大足、潼南、安居、东兴等毗邻区县的合作，促进柠檬等资源整合，推进货运物流降本增效。二是创新货物运输组织模式。积极发展货运大车队、货车租赁等集约化、规模化组织模式，大力发展城乡物流集中配送、共同配送等新模式，鼓励提供定制化物流服务，积极发展冷链物流，引导快递企业与农村客运企业合作经营，探索客运班车搭邮件、快件运输组织模式。三是畅通城乡物流配送。大力实施农村物流“金畅工程”，积极整合乡镇客运站、邮政快递、电商物流等资源，强化邮政快递末端基础设施建设，积极推进邮政和快递基础设施与铁路、公路同步建设，深入推进“邮快合作”“交邮合作”“快快合作”“快商合作”等多种合作模式，争创农村物流服务品牌，助力资阳开展“快递进村”试点工作。

“十四五”时期安岳县枢纽站场建设项目见附表10和附图6-6。

专栏6 “十四五”期安岳县枢纽站场建设重点及规模

1.机场：安岳通用机场。 2.客运枢纽：成渝中线高铁安岳综合客运枢纽站。 3.县级客运站：四川兴威运业有限公司安岳东门汽车客运站、安岳县信智汽车客运总站。 4.物流园区：安岳城东物流园区、安岳城南物流中心。 5.乡镇综合运输服务站：建设19个乡镇综合运输服务站，其中三级乡镇综合运输服务站4个，四级乡镇综合运输服务站15个。

（四）行业治理提效工程

以《四川纲要》提出的“推进综合交通高质量发展（提升治理能力）”主攻方向和《四川规划》提出的“健全行业现代治理体系”重点任务为引领，围绕建设成渝中部次级交通枢纽，加强农村公路管理养护，优化市场营商环境，全面提升行业管理水平和治理能力，推进行业治理现代化。

养护管理。一是加强养护管理实施力度。注重日常养护工作，定期开展公路养护巡查，逐年提高预防性养护比重，合理安排大中修工程，及时修复公路设施破损。二是加强管养能力建设。以机械化、专业化建设为重点，结合农村公路同步加快建设养护管理站，积极推进信息化养护平台建设，探索公路市场化养护方案，积极培育专业养护技术企业和养护施工企业。三是完善公路管养机制。加强公路管理养护体制机制改革，重点完善日常养护管理、养护质量监督、养护绩效考核、预防性养护等方面的管理制度。积极完善县级相关部门、乡镇（街道）人民政府（办事处）、村民委员会的管理养护责任清单，完善县乡村三级管养体系，全面推行农村公路县、乡、村三级路长制。积极推广公路日常养护与应急抢通捆绑实施并交由当地村民承包，探索将爱路养护纳入乡（村）民约的实施方案。

市场营商环境。一是提升市场治理能力，大力推行科技治超，实施不停车超限超载检测、非现场执法治理模式，完善非现场超限卸货点设施设备的建设。加强行业内各部门之间的信息互通，逐步完善跨区域、跨部门的协调治理机制。二是加强路产路权维护，加强公路法律法规宣传，强化路政巡查、公路占（利）用管理，加强农村公路路产保护力度，及时有效处理公路损毁、损坏案件。三是全力推进信用交通建设，积极实施负面名单制度和信用档案制度，积极建立以信用为基础的新型监管机制。四是创新交通建设投融资模式，积极推进政府与社会资本合作模式（PPP）等建设模式，大力培育交通投融资企业，探索建立川渝毗邻地区资金共筹、风险共担、利益共享的交通融资平台。

专栏7 安岳“十四五”期行业治理重点及规模

1.公路养护 （1）老旧村大中修工程：新建/改建100公里，十四五”时期拟投资0.6亿元。 （2）国省道养护：“十四五”时期预计国道养护经费3.2万元/公里，省道养护经费2.8万元/公里。 2.超限治理设施 （1）毛家超限及环川公安联合检查站工程，“十四五”时期拟投资0.14亿元。 （2）通贤、文化、石羊、李家超限治理卸货点，“十四五”时期拟投资0.08亿元。

（五）智慧绿色安全工程

以《四川纲要》提出的“推进综合交通高质量发展（推进安全发展、智慧发展、绿色发展、人文发展）”主攻方向和《四川规划》提出的“推动智慧创新赋能交通、促进交通绿色低碳发展、提升交通安全应急能力”重点任务为引领，围绕建设成渝中部次级交通枢纽，以推动高质量发展为主题，通过推动以信息技术为代表的先进技术在交通领域的创新应用，大力发展智慧交通；通过将绿色生态环保理念贯穿于交通基础设施建设、管理、养护、运营全过程中，建立可持续发展的绿色交通；通过实施安全监管、应急保障战略，建立安全可靠的交通运输体系，实现安岳交通运输的高质量发展。

智慧交通。一是积极推进智慧交通平台建设，建设集实时监控、数据采集、组织协调、安全监管、决策指挥等功能于一体的交通运行监测和应急指挥体系，负责对客运、货运、双超治理、公路桥梁、驾培学校、危险运输、寄递物流、工程项目等进行实施监管。二是积极整合多部门数据资源，加强不同信息系统之间的衔接以及数据分析利用，积极探索与荣昌、铜梁、大足、潼南等毗邻区域的信息资源共享共用机制。

绿色交通。一是推进交通运输节能减排。大力推广新能源、清洁能源的应用，加快推进在渝蓉高速、遂宜毕高速安岳服务区新能源汽车充电桩建设，推进城市新增和更新公交为清洁能源和新能源汽车，深入实施公交优先战略，完善城市步行和自行车等慢性服务系统，鼓励绿色出行。二是推进资源节约集约利用。统筹布局养护管理站、景观驿站等各类设施，科学编制交通建设项目国土空间控制规划，因地制宜确定建设标准，统筹利用线位、桥位资源，提高土地利用效率。加强老旧设施更新利用，积极推广废旧路面材料在低等级公路面层中的循环利用。三是强化生态保护。严守生态保护红线，落实生态保护措施，严格实施生态修复、地质环境治理恢复与土地复垦，避让耕地、林地等具有重要生态功能的国土空间，建设绿色交通走廊。

平安交通。一是筑牢交通安全生产体系。建立健全安全风险预防控制体系和隐患排查整治体系，科学实施农村公路生命安全防护工程，科学利用信号灯、标志标线、警示牌、反光镜、护栏等开展安全防控，结合农村公路交叉路口“六个一工程”建设，重点强化农村公路与上级道路交叉路口安全防护能力。二是加强交通运输安全监管。加强国省道、农村公路病危桥整治，推进渡口码头提档升级改造，重点对规划布局调整后的农村公路开展安全隐患监测，积极推进乡村客运车辆卫星定制装置升级改造和安全带提醒装置安装工程。三是加强应急保障能力。持续完善应急救援装备，加强应急力量储备与演练，增强救援队伍应急救援能力。整合应急管理、自然资源等部门信息资源，探索跨方式、跨部门应急抢险体系和应急联动机制。

专栏8 安岳“十四五”期智慧绿色安全重点及规模

1.高速公路服务区充电站建设：渝蓉高速服务区双侧建设8个；遂宜毕高速服务区双侧建设8个。 2.农村公路安全生命防护工程：完善安全防护设施145.8公里，十四五”时期拟投资0.233亿元。 3..农村公路病危桥改造：29座，建设规模543.04米，十四五”时期拟投资0.302亿元。 4.渡口码头提档升级改造（含库湖便民码头）：6个，十四五”时期拟投资0.022亿元。 5.水上旅游码头建设：2座，十四五”时期拟投资0.03亿元。

（六）交通融合示范工程

以《四川纲要》提出的“推进综合交通统筹融合发展（推进各种运输方式统筹融合发展）”主攻方向和《四川规划》提出的“发展交通产业和新经济”重点任务为引领，围绕建设川渝毗邻地区交通融合发展示范点、打造巴蜀文化旅游交通走廊重要门户，以“构建成渝地区双城经济圈一体化交通网”、打造“交通+旅游”“交通+文化”融合新名片等交通强国试点任务为契机，按照“畅、舒、安、美”发展思路，在川渝毗邻地区就基础设施、运输服务、行业管理等领域进行融合发展，积极打造国家级“四好农村公路”示范县。

设施互联。围绕“畅联内外”发展思路，一是结合县域内部魅力柠海、大黄桷、圆觉洞、毗卢洞等著名景区，新改建一批交通+文旅旅游公路。二是围绕县域宅基地改革试点，新改建一批交通+农业产业路、农产品服务区公路。三是围绕县域内部气田分布，新改建一批交通+矿产产业路。四是围绕县域内部重点乡镇，新改建一批交通+场镇道路。

服务共享。围绕“舒适高效”发展思路，一是实现功能融合。考虑县域文旅和产业园区资源乡镇，在卧佛镇、龙台镇等地建设兼备特产售卖、旅游推广、小电商物流、停车休息、车辆加水、汽车充电等服务功能的景观驿站。二是实现路景融合。依据乡镇特征、景观个性、产业特色，采用绿化造景、小品布景等方式，完善旅游导游牌、景观介绍牌、安全警示牌等服务附属设施。三是实现客运服务融合。积极推进在安岳与铜梁、大足、潼南等毗邻地区的核心景区间发展景区直通车、定线循环车等客运服务，合力制定路线主题，积极探索“客运+旅行社”“客运+酒店”“客运+景区”经营模式，实现旅游资源共建共享。

行业共管。围绕“安全可靠”发展思路，协同大足、潼南等川渝毗邻地区共建合作发展机制，共同探索建立适应川渝毗邻地区融合发展的安全管理、路政管理、执法治理等交通运输管理规章制度，积极推进交通运行监测与应急指挥系统建设。

“十四五”期安岳县交通融合示范工程建设见附表11。

专栏9 “十四五”期安岳县交通融合示范工程建设重点

1.设施融合 交通+文旅：8个项目，建设里程40.74公里，十四五”时期拟投资2.763亿元。 交通+农业：10个项目，建设里程63.2公里，十四五”时期拟投资3.17亿元。 交通+矿产：4个项目，建设里程16.37公里，十四五”时期拟投资1.207亿元。 交通+场镇：25个项目，建设里程49公里，十四五”时期拟投资4.393亿元。 2.服务融合发展：新建景观驿站2处（卧佛、龙台），积极推进在安岳与大足、潼南等毗邻地之间旅游班线，十四五”时期拟投资0.08亿元。

七、资金与土地需求

（一）资金需求

“十四五”期间，安岳县综合交通建设规划拟投资347.3亿元，按资金来源分类：中、省资金约155.2亿元、占44.69%，市级资金约1亿元、占0.29%，县级资金约76.1亿元、占21.91%，社会资金约115亿元、占33.11%。

按项目类型分类：铁路建设拟投资156亿元、占44.92%，高速公路建设拟投资110亿元、占31.67%，普通公路建设拟投资77亿元、占22.17%，水运建设拟投资0.1亿元、占0.03%，航空建设拟投资0.2亿元、占0.06%，枢纽站场建设拟投资4亿元、占1.15%。

结合省上暂定的资金补助标准，以及纳入省级项目库的清单，得出项目资金构成如下所示。

表7-1 “十四五”时期安岳县综合交通运输项目资金构成情况表

| 项目名称 | “十四五”投资(亿元) | 其中：中、省资金(亿元) | 其中：市级资金(亿元) | 其中：县级资金(亿元) | 其中：社会资金(亿元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 347.3 | 155.2 | 1 | 76.1 | 115 |
| 一、铁路 | 156 | 130 | 0 | 26 | 0 |
| 二、高速公路 | 110 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| 三、普通公路 | 77 | 22 | 1 | 49 | 5 |
| 四、水运 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 五、航空 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| 六、运输站场 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |

（二）用地需求

“十四五”期间，安岳县综合交通建设规划拟新增用地38303亩，按用地指标渠道分类：中、省配套约37150亩、占97%，县级配套约1153亩、占3%。

按项目类型分类：铁路建设拟用地24264亩、占63%，高速公路建设拟用地6521亩、占17%，普通公路建设拟用地7249亩、占19%，运输站场建设拟用地269亩、占1%。

表7-2 “十四五”时期安岳县综合交通运输项目用地构成情况表

| 项目名称 | “十四五”用地(亩) | 其中：中、省配套用地(亩) | 其中：县级配套用地(亩) |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 38303 | 37150 | 1153 |
| 一、铁路 | 24264 | 24264 | 0 |
| 二、高速公路 | 6521 | 6521 | 0 |
| 三、普通公路 | 7249 | 6165 | 1084 |
| 四、水运 | 0 | 0 | 0 |
| 五、航空 | 0 | 0 | 0 |
| 六、运输站场 | 269 | 200 | 69 |

八、保障措施

（一）加强组织领导

坚持党的全面领导，建立由县委、县政府统一领导，发改、财政、自规、环保等相关部门以及重点乡镇分工协作的联动协调机制，明确权责，落实责任，确保规划落到实处。加强与国土空间规划开发、生态环境保护、产业布局、新型城镇化等相关规划的有效衔接，抓好重点项目、重大政策的落实，制定详实的实施计划，确保建设有序推进。

（二）争取上位支持

密切关注政策动向，及时把握安岳交通运输发展中出现的新情况、新问题，适时调整规划和相关政策，全力做好向上级的实时汇报对接，在规划研究、项目安排、政策制定等方面最大限度地争取上位支持，力争更多的项目挤进省、市“十四五”综合交通运输发展规划“盘子”。

（三）拓宽融资渠道

“十四五”时期全县综合交通运输发展规划预计投资额度较大，需要积极构建“政府主导、多元融资、规范高效”的交通运输投融资机制。通过合理安排建设项目的前期工作和开工时间，形成梯次分布的项目建设时序，以力争更多的项目争取到国家、省级、市级财政资金的支持。通过落实县政府主体责任，争取建立公共财政保障机制，力争将交通建设项目配套资金纳入年度财政预算，加大财政资金对交通建设的投入力度。通过全力用好债券资金政策，加大一般债券对农村公路的支持力度，将具备条件的项目纳入专项债券支持范畴。通过依托安岳县交通投资开发有限责任公司等平台，通过发行企业债券，争取向政策性银行、商业性银行进行贷款融资。积极推广多种投融资模式在交通运输领域的应用，大力推进交通与旅游、产业等融合发展的投资模式。

（四）强化土地保障

“十四五”时期全县综合交通运输发展规划预计新增占地面积较大，要加强与自然资源和环境保护等相关部门，做好交通基础设施与“三区三线”划定、国土空间规划的有效衔接，明确用地指标，保障交通项目建设用地。加快项目前期工作，完善和落实土地支持政策的同时，做好项目沿线征地拆迁工作。积极对接自然资源、水务等部门，明确各相关部门职责，保障项目原材料供应，保证重大交通工程项目按时开工建设。

（五）加强人才队伍建设

“十四五”时期全县综合交通运输发展任务繁重，需要打好培养人才、吸引人才、留住人才、用好人才的政策组合拳。通过完善组织形式和管理方式，加强培养综合型交通专业人才、优秀管理人才。尤其是加强现代化机械设备操作的业务培训，并结合智慧交通建设加强无人机巡查安全隐患、地质灾害监测的人员培训。通过定期开展专题培训班活动，加强交通运输监控人员、路政监管队伍等的培训和教育，全面提升交通运输从业人员的素质和能力。

九、环境影响评价与环境保护措施

（一）生态环境概述

安岳县拥有总面积达5000公顷的恐龙化石群省级自然保护区，34处集中式饮用水水源地，3处重点旅游风景区，10处全国重点文物保护单位。

（二）环境影响分析

1.相关规划协调性分析

本规划与《四川省综合立体网规划纲要（2021-2035年）》《资阳市“十四五”综合交通运输发展规划》等上层规划相符合，与《资阳市国土空间总体规划（2020-2035年）》《安岳国土空间总体规划“三线”划定方案》等相衔接。规划不涉及全省主体功能区规划的禁止开发区域，不会对全域农业发展和生物多样性造成显著影响。

2.环境影响分析

本规划实施将不可避免地对环境产生影响，主要体现在资源占用、生态影响、污染排放和社会经济影响等方面。铁路、高速公路、普通国省道等交通基础设施需要占用一定的资源，可能对局部区域资源承载力产生影响。各类交通基础设施运营带来的污水、废气、噪声等污染物，可能对空气、水等环境产生一定影响。资源承载能力方面，本规划充分考虑既有交通运输基础设施的利用，集约节约利用土地、能源等资源，积极开发综合交通枢纽，有效提升资源综合利用水平和能效水平。环境可持续方面，本规划注重发展城市公共交通等方式，大力推行绿色出行，并能较好地与自然保护区、风景名胜区等环境敏感区相协调。

综上，虽然规划新增交通运输基础设施对生态环境有一定的影响，但通过严格落实规划和建设项目环境影响评价，加强交通基础设施节能环保和风险防控能力，规划实施产生的不利影响在总体上是可控的。

（三）环境影响减缓措施

集约节约利用资源，抓好污染物排放控制。优化国土空间开发，完善土地利用制度，控制土地开发强度。推广先进适用的节能减排技术，加强运输工具节能减排新技术的应用。鼓励使用清洁能源、新能源，逐步淘汰技术落后、高能耗、低效率的运输设备。

积极开展环境恢复，提升环境质量。在交通项目建设和运营期间做好地形、地貌、生态环境恢复工作。合理设计项目线路走向、场站位置，避免饮用水水源地、风景名胜区等环境敏感区域。注重景观恢复，积极推动绿色通道建设，恢复和改善交通运输基础设施建设中遭破坏的生态环境和自然景观。

加强环境管理能力，完善环境监测体系。严格执行《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规，抓好项目审批和土地、环保准入以及规划制度和监测方法，加强建设项目全过程环境监控、管理。

附表1

安岳县“十四五”铁路建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 项目类型 | 技术标准 | 设计时速(km/h) | 里程(公里) | 新增用地(亩) | 总投资(亿元) | “十四五”期间要素保障 | 建设年限 | 涉及乡镇 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金需求(亿元) | 用地需求(亩) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 部、省资金 | 市级资金 | 县级资金 | 社会资本 | 合计 | 部、省级用地指标 | 县级用地 | 开工年 | 完工年 |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 154.1 | 37741 | 200.68 | 155.8 | 129.5 | / | 26.3 | / | 24264 | 24264 | / |  |  |  |  |
| 一、新开工项目 |  |  |  | 98 | 24264 | 155.8 | 155.8 | 129.5 | / | 26.3 | / | 24264 | 24264 | / |  |  |  |  |
| 1 | 沪渝蓉高速铁路重庆至成都段 | 高速铁路 | 客专、双线 | 350以上 | 46 | 11051 | 83 | 83 | 69 | / | 14 | / | 11051 | 11051 | / | 2021 | 2025 | 朝阳镇、岳阳镇、思贤镇、永清镇、乾龙镇、横庙乡、白塔寺乡、两板桥镇 | 牵头单位为市、县发改局 |
| 2 | 绵阳至遂宁至内江铁路 | 城际铁路 | 客专、双线 | 250 | 52 | 13213 | 72.8 | 72.8 | 60.5 | / | 12.3 | / | 13213 | 13213 | / | 2022 | 2027 | 周礼镇、镇子镇、文化镇、思贤镇、石桥铺街道、岳城街道、天马乡、通贤镇 |  |
| 二、储备项目 |  |  |  | 56.1 | 13477 | 44.88 | 0 | 0 | / | 0 | / | 0 | 0 | / |  |  |  |  |
| 3 | 资阳经安岳至潼南货运铁路 | 普速铁路 | 货运铁路 | 120 | 56.1 | 13477 | 44.88 | / | / | / | / | / | / | / | / |  |  | 华严镇、千佛乡、镇子镇、文化镇、思贤镇、永清镇、岳新乡、龙台镇 |  |

附表2

安岳县“十四五”高速公路建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 里程 (公里) | 总投资 (亿元) | 新增用地(亩) | “十四五”期间要素保障 | 建设年限 | 涉及重点乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 资金需求(亿元) | 用地需求(亩) |  |  |
|  |  |  |  |  | 合计 | 部、省 | 市级资金 | 县级资金 | 社会资金 | 合计 | 部、省级用地指标 | 县级用地 | 开工年 | 完工年 |  |
| 合 计 | 123.81 | 218.927 | 11278 | 109.628 | / | / | / | 109.628 | 6521 | 6521 | / |  |  |  |
| 一、新开工项目 | 83.81 | 133.927 | 7585 | 109.628 | / | / | / | 109.628 | 6521 | 6521 | / |  |  |  |
| 1 | 资中至铜梁高速公路安岳段 | 65 | 105.3 | 6000 | 105.3 | / | / | / | 105.3 | 6000 | 6000 | / | 2021 | 2024 | 周礼镇、大平镇、天林镇、护建镇、协和镇、白塔寺乡、石羊镇 |
| 2 | 安岳—荣昌—合江高速公路 | 12.8 | 27 | 1182 | 2.7 |  |  |  | 2.7 | 118 | 118 |  | 2024 | 2027 | 周礼镇（宝华）、南薰镇 |
| 3 | 资中至铜梁高速大平互通连接线 | 0.7 | 0.126 | 34 | 0.126 | / | / | / | 0.126 | 34 | 34 | / | 2021 | 2024 |  |
| 4 | 资中至铜梁高速周礼互通连接线 | 0.8 | 0.3056 | 72 | 0.306 | / | / | / | 0.306 | 72 | 72 | / | 2021 | 2024 |  |
| 5 | 资中至铜梁高速天宝互通连接线 | 0.9 | 0.162 | 43 | 0.162 | / | / | / | 0.162 | 43 | 43 | / | 2021 | 2024 |  |
| 6 | 资中至铜梁高速协和互通连接线 | 0.95 | 0.171 | 46 | 0.171 | / | / | / | 0.171 | 46 | 46 | / | 2021 | 2024 |  |
| 7 | 资中至铜梁高速白塔寺互通连接线 | 0.76 | 0.1368 | 37 | 0.137 | / | / | / | 0.137 | 37 | 37 | / | 2021 | 2024 |  |
| 8 | 资中至铜梁高速石羊互通连接线 | 1.9 | 0.7258 | 171 | 0.726 | / | / | / | 0.726 | 171 | 171 | / | 2021 | 2024 |  |
| 二、储备项目 | 40 | 85 | 3693 | 0 | / | / | / | 0 | 0 | 0 | / |  |  |  |
| 9 | 天府国际机场经安岳至重庆第二机场高速安岳段 | 40 | 85 | 3693 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025 | 2028 | 思贤镇、永清镇、高升乡、两板桥镇、双龙街乡 |

附表3

安岳县“十四五”普通国省道建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设规模(公里) | 总投资 (亿元) | 新增 用地 (亩) | “十四五”期间要素保障 | 建设年限 | 涉及乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 资金需求(亿元) | 用地需求(亩) |  |  |
|  |  |  | 合计 | 一级公路 | 二级公路 | 三级公路 |  |  | 合计 | 部、省资金 | 市级资金 | 县级资金 | 社会资本 | 合计 | 部、省级用地指标 | 县级用地 | 开工年 | 完工年 |  |
| 合计 |  | 396.43 | 75.74 | 219.72 | 100.97 | 161.995 | 18219.6 | 49.371 | 13.467 | 0 | 33.542 | 2.363 | 6164.6 | 6164.6 | 0 |  |  |  |
| 一、续建项目 |  | 47.57 | 0 | 21.6 | 25.97 | 7.16 | 0 | 2.721 | 0.358 | 0 | 0 | 2.363 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | S426安岳县兴隆至内江永福界段 | 改建 | 25.97 | / | / | 25.97 | 1.6 | / | 0.66 | / | / | / | 0.66 | / | / | / | 2018 | 2021 | 兴隆镇、天林镇 |
| 2 | S207线安岳卧佛至石羊镇(卧佛镇至岳阳镇段) | 新建 | 21.6 | / | 21.6 | / | 5.56 | / | 2.061 | 0.358 | / | / | 1.703 | / | / | / | 2017 | 2022 | 卧佛镇、天马乡、岳阳镇 |
| 二、新开工项目 |  | 213.45 | 26.9 | 122.55 | 64 | 56.9 | 8508.6 | 46.65 | 13.109 | 0.00 | 33.542 | 0.00 | 6164.6 | 6164.6 | 0 |  |  |  |
| 1 | S207线安岳县锣鼓庙至安大桥段大修工程 | 路面 改造 | 7.8 | / | 7.8 | / | 0.32 | 0 | 0.32 | 0.14 | / | 0.18 | / | / | / | / | 2021 | 2023 | 双龙街乡 |
| 2 | S207线安岳卧佛至石羊镇(岳阳镇至石羊镇段)建设工程 | 新建 | 34.8 | / | 34.8 | / | 7.98 | 1889 | 7.98 | / | / | 7.98 | / | 1889 | 1889 | / | 2022 | 2025 | 石桥铺街道、永顺镇、乾龙镇、永清镇、高升乡、石羊镇 |
| 3 | 资阳至安岳公路建设工程 | 新建 | 26.9 | 26.9 | / | / | 18.1 | 2468.1 | 18.10 | 4.30 | / | 13.80 | / | 2468.1 | 2468.1 | / | 2022 | 2025 | 华严镇、驯龙镇、镇子镇、文化镇、 |
| 4 | S426安岳县龙台镇(龙西)至通贤镇(人和高速路口)段改建工程 | 改建 | 18.2 |  |  | 18.2 | 2.48 | / | 2.48 | 1.001 | / | 1.479 | / | / | / | / | 2022 | 2025 | 龙台镇、云峰乡、姚市镇、通贤镇 |
| 5 | S102安岳县驯龙镇至镇子镇段改建工程 | 改建 | 15.6 |  |  | 15.6 | 2.20 | / | 2.20 | 0.858 | / | 1.342 | / | / | / | / | 2023 | 2025 | 驯龙、镇子 |
| 6 | G247安岳县过境(飞龙村至金牛村)段改线工程 | 新建 | 30 | / | 30 | / | 7.8 | 1429 | 3.90 | 2.40 | / | 1.50 | / | 714.5 | 714.5 | / | 2023 | 2026 | 岳阳镇、文化镇、镇子镇 |
| 7 | S426安岳县龙台镇至兴隆镇段改建工程 | 改建 | 32.9 | / | 2.7 | 30.2 | 5.3 | 830 | 5.30 | 1.81 | / | 3.49 | / | 830 | 830 | / | 2023 | 2025 | 龙台镇、永清镇、兴隆镇 |
| 8 | G351线资阳市安岳县毛家与重庆交界至龙台镇段改建工程 | 升级改造 | 9.51 | / | 9.51 | / | 2.1 | 406.5 | 1.05 | 0.52 | / | 0.53 | / | / | / | / | 2024 | 2026 | 龙台镇、毛家镇 |
| 9 | S401线驯龙与乐至通旅界至华严与资中龙江界段改建工程 | 改建 | 15 | / | 15 | / | 2.92 | 526 | 1.47 | 0.83 | / | 0.64 | / | 263 | 263 | / | 2024 | 2026 | 驯龙镇、华严镇 |
| 10 | G247线资阳市安岳县城至遂宁安居界段改建工程 | 升级 | 22.74 | / | 22.74 | / | 7.7 | 960 | 3.85 | 1.25 | / | 2.60 | / | / | / | / | 2024 | 2026 | 岳阳镇、天马乡、通贤镇 |
| 三、储备项目 |  | 135.41 | 48.84 | 75.57 | 11 | 97.935 | 9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | S207安岳县卧佛镇(莲花大桥至黄金台)(安居区界) | 新建 | 1.47 | / | 1.47 | / | 0.4 | 55 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025 | 2026 | 卧佛镇 |
| 2 | S109镇子镇至毛家镇段 | 改建 | 70 | / | 70 | / | 31.07 | 4240 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025 | 2030 | 兴隆镇、乾龙镇 |
| 3 | G319线乐至县城经安岳县城至重庆界段改建工程 | 新建 | 48.84 | 48.84 | / | / | 63.5 | 4800 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025 | 2030 | 鸳大镇、岳阳镇、长河源镇、岳新乡、龙台镇、毛家镇 |
| 4 | S102线大埝乡至镇子镇段改建工程 | 新建 | 4.1 | / | 4.1 | / | 1.7 | 198 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025 | 2030 | 朝阳镇、镇子镇 |
| 5 | S426卧佛镇至通贤镇 | 升级改造 | 11 |  |  | 11 | 1.265 | 418 | / | / | / | / | / | / | / | / | 2025 | 2030 | 卧佛镇、通贤镇 |

附表4

安岳县“十四五”县道建设项目表

| 序号 | 道路编号/道路名称 | 道路建设等级 | 建设性质 | 建设里程(km) | 建设时间(年) | 总投资 (亿元) | “十四五”期间要素保障 | 涉及乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金需求(亿元) | 用地需求(亩) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 部、省 资金 | 市级资金 | 县级资金 | 社会资本 | 合计 | 部、省级用地指标 | 县级用地 |  |
| 合计 |  |  | 475.883 |  | 23.358 | 4.959 | 1.831 | 0.489 | 2.312 | 0.328 | 690.02 | / | 690.02 |  |
| 一、续建项目 |  |  | 57.13 |  | 2.375 | 1.020 | 0.208 | 0.000 | 0.484 | 0.328 | 263.23 | / | 263.23 |  |
| 1 | 禅西路(原龙鸳路)卧佛镇至来凤乡 | 四级 | 改建 | 12.39 | 2020 | 0.692 | 0.692 | 0.208 | / | 0.484 |  | 53.69 | / | 53.69 | 卧佛镇、来凤乡 |
| 2 | 原龙中路转运站至锣鼓庙 | 三级 | 改建 | 23.5 | 2020 | 0.771 | 0.124 | / | / | / | 0.124 | 117.50 | / | 117.50 | 龙台镇、林凤镇、石羊镇、双龙街乡 |
| 3 | 原兴乾路S102路口至关公湖 | 四级 | 改建 | 9.97 | 2020 | 0.411 | 0.067 | / | / | / | 0.067 | 43.20 | / | 43.20 | 兴隆镇、乾龙镇 |
| 4 | 原岳林路灌子河至林凤镇李家湾岔路口 | 四级 | 改建 | 11.27 | 2020 | 0.501 | 0.137 | / | / | / | 0.137 | 48.84 | / | 48.84 | 乾龙镇、高升乡、林凤镇 |
| 二、新开工项目 |  |  | 90.754 |  | 3.939 | 3.939 | 1.623 | 0.489 | 1.828 | 0.000 | 426.79 | / | 426.79 |  |
| (一)资阳市牵头实施建设项目 |  |  | 80.054 |  | 3.399 | 3.399 | 1.453 | 0.439 | 1.508 | 0.000 | 377.76 | / | 377.76 |  |
| 5 | X020城姚路岳阳镇(红庙子)至天马乡(凉水井湾)段 | 四级 | 改建 | 4.443 | 2021 | 0.127 | 0.127 | 0.071 | 0.022 | 0.033 | / | 19.25 | / | 19.25 | 岳阳镇、天马乡 |
| 6 | X020城姚路/Y110尖京路姚市镇(古井街至龙盘村)段 | 四级 | 改建 | 3.785 | 2021 | 0.126 | 0.126 | 0.061 | 0.019 | 0.047 | / | 16.40 | / | 16.40 | 姚市镇 |
| 7 | X022周毛路石羊镇(天云村)至东胜乡(石渠村)段 | 三级 | 改建 | 7.6 | 2021 | 0.383 | 0.383 | 0.182 | 0.046 | 0.155 | / | 38.00 | / | 38.00 | 石羊镇、东胜乡 |
| 8 | X022周毛路周礼镇(牌坊桥至宝华)段 | 四级 | 改建 | 7.941 | 2021 | 0.199 | 0.199 | 0.000 | 0.032 | 0.167 | / | 34.41 | / | 34.41 | 周礼镇 |
| 9 | X023华护路/X028永南路周礼镇红山村至南薰镇凤城村段 | 三级 | 改建 | 6.159 | 2021 | 0.295 | 0.295 | 0.148 | 0.037 | 0.110 | / | 30.80 | / | 30.80 | 南薰镇 |
| 10 | X023华护路护龙镇(蜂子嘴)至石羊镇段 | 三级 | 改建 | 20 | 2021 | 1.011 | 1.011 | 0.480 | 0.120 | 0.411 | / | 100.00 | / | 100.00 | 护龙镇、石羊镇 |
| 11 | X023华护路白塔寺乡(楠木坳)至协和镇(石板)段 | 三级 | 改建 | 9 | 2021 | 0.478 | 0.478 | 0.144 | 0.054 | 0.280 | / | 45.00 | / | 45.00 | 白塔寺乡、协和镇 |
| 12 | X026永合路合义乡纸厂村至合义乡(大足界)段 | 三级 | 改建 | 3.531 | 2021 | 0.177 | 0.177 | 0.085 | 0.021 | 0.071 | / | 17.66 | / | 17.66 | 合义乡 |
| 13 | X032文大路文化镇(安岳大道旁至凡桥村)段 | 四级 | 改建 | 3 | 2021 | 0.068 | 0.068 | 0.048 | 0.015 | 0.005 | / | 13.00 | / | 13.00 | 文化镇 |
| 14 | X036思协路岳阳街道(白石岩)至思贤镇段 | 四级 | 改建 | 3.581 | 2021 | 0.138 | 0.138 | 0.057 | 0.018 | 0.063 | / | 15.52 | / | 15.52 | 岳城街道、思贤镇 |
| 15 | X038鱼白路乾龙镇(鱼龙关公湖)至横庙乡段 | 四级 | 改建 | 4.097 | 2021 | 0.137 | 0.137 | 0.066 | 0.020 | 0.051 | / | 17.75 | / | 17.75 | 乾龙镇、横庙乡 |
| 16 | X038鱼白路横庙乡至白塔寺乡段 | 四级 | 改建 | 6.917 | 2021 | 0.260 | 0.260 | 0.111 | 0.035 | 0.115 | / | 29.97 | / | 29.97 | 横庙乡、白塔寺乡 |
| (二)县级自主实施建设项目 |  |  | 10.7 |  | 0.54 | 0.54 | 0.17 | 0.05 | 0.32 | 0.00 | 49.03 | / | 49.03 |  |
| 17 | X026永合路灌子河至乾龙乡段 | 四级 | 改建 | 6.7 | 2021 | 0.20 | 0.20 | 0.07 | 0.03 | 0.10 | / | 29.03 | / | 29.03 | 乾龙镇 |
| 18 | X025天两路(天马至内遂高速长河互通路口段)改建工程 | 三级 | 改建 | 4 | 2022 | 0.34 | 0.34 | 0.10 | 0.02 | 0.22 | / | 20.00 | / | 20.00 | 天马乡、长河源镇 |
| 三、储备项目 |  |  | 327.999 |  | 17.044 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | / | / | / |  |
| 1 | X020城姚路凉水井湾至长河源镇段 | 四级 | 改建 | 8.48 | 2025 | 0.424 | / | / | / | / | / | / | / | / | 岳阳镇、长河源镇 |
| 2 | X023华护路护建镇(卢子塘桥至伍仙村) | 四级 | 改建 | 4.1 | 2021 | 0.134 | / | / | / | / | / | / | / | / | 协和镇、护建镇 |
| 3 | X028永南路石桥铺镇至思贤镇段 | 四级 | 改建 | 8.3 | 2025 | 0.457 | / | / | / | / | / | / | / | / | 石桥铺街道、思贤镇 |
| 4 | X035卧悦路书房坝水库至悦来段 | 四级 | 改建 | 10.2 | 2025 | 0.561 | / | / | / | / | / | / | / | / | 卧佛镇 |
| 5 | X032文大路朝阳镇大埝至乐至双河界段 | 四级 | 改建 | 3.1 | 2025 | 0.171 | / | / | / | / | / | / | / | / | 朝阳镇 |
| 6 | X024元顶路赤云至潼南新胜镇界段 | 四级 | 改建 | 9.8 | 2025 | 0.539 | / | / | / | / | / | / | / | / | 石羊镇 |
| 7 | X026永合路横庙乡至李家镇高屋段(横庙乡至青坡村) | 四级 | 改建 | 8.45 | 2025 | 0.465 | / | / | / | / | / | / | / | / | 横庙乡、李家镇 |
| 8 | X030驯宝路玉清至宝华段 | 四级 | 改建 | 8 | 2025 | 0.440 | / | / | / | / | / | / | / | / | 周礼镇 |
| 9 | X019高姚路长河源镇至姚市镇段 | 四级 | 改建 | 7.7 | 2021 | 0.304 | / | / | / | / | / | / | / | / | 长河源镇、姚市镇 |
| 10 | 安岳县X020城姚路（云峰至团结）改建工程 | 四级 | 改建 | 6.829 | 2021 | 0.254 | / | / | / | / | / | / | / | / | 云峰乡、长河源镇 |
| 11 | 原龙鸳路来凤乡至鸳大镇段（拟新增） | 三级 | 改建 | 4.3 | 2022 | 0.301 | / | / | / | / | / | / | / | / | 来凤乡 |
| 12 | X023华护路天林镇至南薰镇（石坝子）段 | 三级 | 改建 | 9.8 | 2021 | 0.476 | / | / | / | / | / | / | / | / | 天林镇、南薰镇 |
| 13 | X025天两路长河源镇至龙台镇（偏岩）段 | 四级 | 改建 | 16.9 | 2021 | 0.653 | / | / | / | / | / | / | / | / | 长河源镇、岳新乡、龙台镇 |
| 14 | X026永合路永清镇（坪河）至乾龙镇（灌子河）段 | 四级 | 改建 | 4.7 | 2021 | 0.129 | / | / | / | / | / | / | / | / | 永清镇、乾龙镇 |
| 15 | X027镇努路元坝镇（佛白村至努力）段 | 四级 | 改建 | 4 | 2021 | 0.145 | / | / | / | / | / | / | / | / | 元坝镇 |
| 16 | X031鸳驯路鸳大镇至岳阳镇城西段（拟新增） | 四级 | 改建 | 9 | 2024 | 0.270 | / | / | / | / | / | / | / | / | 鸳大镇、岳阳镇 |
| 17 | X029岳拱路镇子镇（建华）至千佛乡段 | 四级 | 改建 | 7.4 | 2021 | 0.171 | / | / | / | / | / | / | / | / | 镇子镇、千佛乡 |
| 18 | X029岳拱路千佛乡至拱桥乡段 | 三级 | 改建 | 4.3 | 2021 | 0.229 | / | / | / | / | / | / | / | / | 千佛乡、拱桥乡 |
| 19 | X029岳拱路文化镇（岳源）至镇子镇（建华）段 | 四级 | 改建 | 12.4 | 2021 | 0.319 | / | / | / | / | / | / | / | / | 文化镇、镇子镇 |
| 20 | X030驯宝路周礼镇（玉清）至千佛乡段 | 三级 | 改建 | 6.5 | 2021 | 0.346 | / | / | / | / | / | / | / | / | 周礼镇、千佛乡 |
| 21 | X031鸳驯路驯龙镇至朝阳镇段 | 三级 | 改建 | 21.2 | 2021 | 1.240 | / | / | / | / | / | / | / | / | 驯龙镇、朝阳镇 |
| 22 | X032文大路岳源至朝阳镇段 | 三级 | 改建 | 6.1 | 2021 | 0.319 | / | / | / | / | / | / | / | / | 文化镇、朝阳镇 |
| 23 | X033文岳路岳城街道（关新村）至文化镇（新民）段 | 三级 | 改建 | 17.32 | 2021 | 0.871 | / | / | / | / | / | / | / | / | 岳城街道、文化镇 |
| 24 | X034岳城路/Y155牛慈路岳阳镇（千佛寨至城西）段 | 三级 | 改建 | 4 | 2021 | 0.209 | / | / | / | / | / | / | / | / | 岳阳镇 |
| 25 | X036思协路思贤镇至永清镇（永隆）段 | 四级 | 改建 | 10.8 | 2021 | 0.384 | / | / | / | / | / | / | / | / | 思贤镇、永清镇 |
| 26 | X036思协路永清镇（永隆）至乾龙镇（鱼龙）段 | 四级 | 改建 | 11.9 | 2021 | 0.427 | / | / | / | / | / | / | / | / | 永清镇、乾龙镇 |
| 27 | X025天两路两板桥镇至白塔寺乡段（拟新增） | 四级 | 改建 | 8.9 | 2021 | 0.440 | / | / | / | / | / | / | / | / | 两板桥镇、白塔寺乡 |
| 28 | X018来人路天马乡至通贤镇（人和）段 | 四级 | 改建 | 7 | 2021 | 0.166 | / | / | / | / | / | / | / | / | 天马乡、人和镇 |
| 29 | X025天两路高升至白塔寺段 | 四级 | 改建 | 14.7 | 2023 | 0.735 | / | / | / | / | / | / | / | / | 高升乡、白塔寺乡 |
| 30 | 安岳县X034岳城路城西凤形村至原岳西路路口段改建 | 四级 | 改建 | 5.00 | 2023 | 0.275 | / | / | / | / |  |  |  |  | 岳阳镇 |
| 31 | X026永合路乾龙镇幸福桥至横庙乡段 | 三级 | 改建 | 4.5 | 2023 | 0.315 | / | / | / | / | / | / | / | / | 乾龙镇、横庙乡 |
| 32 | X022周毛路宝华乡至大平镇段 | 三级 | 改建 | 5.5 | 2023 | 0.472 | / | / | / | / | / | / | / | / | 周礼镇、大平镇 |
| 33 | X024元顶路两板桥镇至高屋段 | 三级 | 改建 | 7.52 | 2023 | 0.645 | / | / | / | / | / | / | / | / | 两板桥镇、李家镇 |
| 34 | X024元顶路内江东兴区界至李家镇段 | 三级 | 改建 | 12 | 2023 | 0.840 | / | / | / | / | / | / | / | / | 元坝镇、李家镇 |
| 35 | X022周毛路乾龙镇至高升乡段 | 三级 | 改建 | 6 | 2024 | 0.420 | / | / | / | / | / | / | / | / | 乾龙镇、高升乡 |
| 36 | X023华护路协和镇(王家坝至小桥村)段 | 三级 | 改建 | 1.8 | 2024 | 0.126 | / | / | / | / | / | / | / | / | 协和镇 |
| 37 | X023华护路石羊镇至白塔寺乡段 | 三级 | 改建 | 8.6 | 2024 | 0.738 | / | / | / | / | / | / | / | / | 石羊镇、白塔寺乡 |
| 38 | X024元顶路石羊光辉桥至两板桥镇段 | 三级 | 改建 | 10.5 | 2024 | 0.901 | / | / | / | / | / | / | / | / | 石羊镇、两板桥镇 |
| 39 | X026永合路古水坳至合义乡段 | 三级 | 改建 | 3.2 | 2024 | 0.275 | / | / | / | / | / | / | / | / | 合义乡 |
| 40 | 高升乡至贾石路(碑堰村)段 | 三级 | 新建 | 2 | 2024 | 0.172 | / | / | / | / | / | / | / | / | 高升乡 |
| 41 | X028永南路思贤镇至文化镇石佛互通 | 四级 | 改建 | 5.2 | 2025 | 0.286 | / | / | / | / | / | / | / | / | 思贤镇、文化镇 |

附表5

安岳县“十四五”乡道建设项目表

| 序号 | 道路编号/道路名称 | 道路建 设等级 | 建设 性质 | 建设里程(km) | 建设时间(年) | 总投资 (亿元) | “十四五”期间要素保障 | 涉及重点乡镇 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 资金需求(亿元) | 用地需求(亩) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 部、省资金 | 市级资金 | 县级资金 | 社会资本 | 合计 | 部、省级用地指标 | 县级 用地 |  |
| 合计 |  |  | 218.300 |  | 11.34 | 3.46 | 1.26 | 0.37 | 1.83 | 0.00 | 349.88 | / | 349.88 |  |
| 一、续建项目 |  |  | 6.380 |  | 0.30 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 31.90 | / | 31.90 |  |
| 1 | 原Y326锣青路(锣鼓庙至大足界) | 三级 | 改建 | 6.380 | 2020 | 0.30 | 0.15 | 0.10 | / | 0.05 | / | 31.90 | / | 31.90 | 双龙街乡 |
| 二、新开工项目 |  |  | 73.380 |  | 3.33 | 3.31 | 1.16 | 0.37 | 1.78 | 0.00 | 317.99 | / | 317.99 |  |
| (一)资阳市牵头实施建设项目 |  |  | 35.200 |  | 1.22 | 1.22 | 0.56 | 0.17 | 0.49 | 0.00 | 152.53 | / | 152.53 |  |
| 1 | Y024河石路毛家镇至护龙镇段 | 四级双车道 | 改建 | 9.600 | 2021 | 0.22 | 0.22 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | / | 41.60 | / | 41.60 | 毛家镇、护龙镇 |
| 2 | Y110左新路兴隆镇(左家坪)至护建镇(金轮寺)段 | 四级双车道 | 改建 | 8.800 | 2021 | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | / | 38.13 | / | 38.13 | 兴隆镇、护建镇 |
| 3 | Y159油安路岳阳镇(红庙子至城北)段 | 四级双车道 | 改建 | 8.700 | 2021 | 0.38 | 0.38 | 0.14 | 0.04 | 0.20 | / | 37.70 | / | 37.70 | 岳阳镇 |
| 4 | Y168金秀路石桥街道(工业园)至长河源镇(团结)段 | 四级双车道 | 改建 | 8.100 | 2021 | 0.44 | 0.44 | 0.13 | 0.04 | 0.27 | / | 35.10 | / | 35.10 | 石桥铺街道、长河源镇 |
| (二)县级自主实施建设项目 |  |  | 38.180 |  | 2.09 | 2.09 | 0.6 | 0.2 | 1.29 | 0.00 | 165.46 | / | 165.46 |  |
| 5 | Y002团莲路(莲花大桥至卧佛院)旅游通道 | 四级双车道 | 改建 | 5.600 | 2021 | 0.31 | 0.31 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | / | 24.27 | / | 24.27 | 卧佛镇 |
| 6 | Y032华朝路观音大道至朝门村 | 四级双车道 | 改建 | 5.660 | 2022 | 0.31 | 0.31 | 0.09 | 0.03 | 0.19 | / | 24.53 | / | 24.53 | 石羊镇 |
| 7 | Y055凉菜路努力至荣昌十烈界段 | 四级双车道 | 改建 | 5.100 | 2022 | 0.28 | 0.28 | 0.08 | 0.03 | 0.17 | / | 22.10 | / | 22.10 | 元坝镇 |
| 8 | Y047中大路合义至大足宝山界段 | 四级双车道 | 改建 | 6.260 | 2023 | 0.34 | 0.34 | 0.10 | 0.03 | 0.21 | / | 27.13 | / | 27.13 | 合义乡 |
| 9 | Y036河大路两板桥至大足中敖玄顶村界段 | 四级双车道 | 改建 | 6.560 | 2023 | 0.35 | 0.35 | 0.10 | 0.03 | 0.22 | / | 28.43 | / | 28.43 | 两板桥镇 |
| 10 | Y040僧八路忠义镇至大足中敖太安村界段 | 四级双车道 | 改建 | 9.000 | 2024 | 0.50 | 0.50 | 0.14 | 0.05 | 0.31 | / | 39.00 | / | 39.00 |  |
| 三、储备项目 |  |  | 138.540 |  | 7.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | / | / | / |  |
| 1 | Y031东大路双龙街起凤村道至大足高坪冒咕村界段 | 四级双车道 | 改建 | 4.040 | 2025 | 0.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 双龙街乡 |
| 2 | Y054凉黑路努力—大足铁山界段 | 四级双车道 | 改建 | 5.820 | 2025 | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / | / | 元坝镇 |
| 3 | Y037巴碑路两板桥—大足中敖洪溪村界段 | 四级双车道 | 改建 | 2.220 | 2025 | 0.12 | / | / | / | / | / | / | / | / | 两板桥镇 |
| 4 | Y045天新路合义至大足铁山界段 | 四级双车道 | 改建 | 7.170 | 2025 | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / | / | 合义乡 |
| 5 | Y029聪白路、Y028天羊路护龙至潼南卧佛界段 | 四级双车道 | 改建 | 6.700 | 2025 | 0.37 | / | / | / | / | / | / | / | / | 护龙镇 |
| 6 | Y021飞舒路白水至潼南崇龛两河村界段 | 四级双车道 | 改建 | 2.100 | 2025 | 0.12 | / | / | / | / | / | / | / | / | 龙台镇 |
| 7 | Y075玉坪路周毛路至平德村 | 四级双车道 | 改建 | 3.300 | 2025 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | / | / | 大平镇 |
| 8 | Y181其灯路林凤镇至高升乡 | 四级双车道 | 改建 | 5.130 | 2025 | 0.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | 高升乡、林凤镇 |
| 9 | Y203板新路G247至新盆村 | 四级双车道 | 改建 | 5.130 | 2025 | 0.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | 文化镇 |
| 10 | Y072开东路南薰开福村至东兴大治乡界段 | 四级双车道 | 改建 | 2.500 | 2025 | 0.14 | / | / | / | / | / | / | / | / | 南薰镇 |
| 11 | Y069大方路天林至东兴区高粱界段 | 四级双车道 | 改建 | 4.270 | 2025 | 0.23 | / | / | / | / | / | / | / | / | 天林镇 |
| 12 | Y064长重路护建至东兴区永福界段 | 四级双车道 | 改建 | 2.800 | 2025 | 0.15 | / | / | / | / | / | / | / | / | 护建镇 |
| 13 | Y061赵东路和平至东兴区杨家界段 | 四级双车道 | 改建 | 3.200 | 2025 | 0.18 | / | / | / | / | / | / | / | / | 李家镇 |
| 14 | Y056山东路努力至东兴石子界段 | 四级双车道 | 改建 | 1.300 | 2025 | 0.07 | / | / | / | / | / | / | / | / | 元坝镇 |
| 15 | Y086群石路华严群力村至资中孟塘建华村界段 | 四级双车道 | 改建 | 5.750 | 2025 | 0.32 | / | / | / | / | / | / | / | / | 华严镇 |
| 16 | Y089平沿路华严镇至沿滩村段 | 四级双车道 | 改建 | 9.330 | 2025 | 0.51 | / | / | / | / | / | / | / | / | 华严镇 |
| 17 | Y097易玄路鸳大镇大佛村至乐至龙江段 | 四级双车道 | 改建 | 4.730 | 2025 | 0.26 | / | / | / | / | / | / | / | / | 鸳大镇 |
| 18 | Y220思翰路兴隆镇（大横桷）至清流镇段（拟新增） | 三级 | 改建 | 7.400 | 2025 | 0.52 | / | / | / | / | / | / | / | / | 兴隆镇、清流镇 |
| 19 | Y022金安路毛家镇至潼南柏梓镇界段 | 四级双车道 | 改建 | 5.000 | 2025 | 0.28 | / | / | / | / | / | / | / | / | 毛家镇 |
| 20 | Y016中花路云峰至潼南崇龛界段 | 四级双车道 | 改建 | 6.000 | 2025 | 0.33 | / | / | / | / | / | / | / | / | 云峰乡 |
| 21 | Y050椅铁路努力至大足铁山界段 | 四级双车道 | 改建 | 3.000 | 2025 | 0.17 | / | / | / | / | / | / | / | / | 元坝镇 |
| 22 | Y001吉龙路(油房湾垭口—芦毛沟) | 四级双车道 | 改建 | 4.000 | 2025 | 0.22 | / | / | / | / | / | / | / | / | 卧佛镇 |
| 23 | Y046纸关路忠义镇（S102偏矮子桥）至合义乡（东冲村）段 | 四级双车道 | 改建 | 7.100 | 2025 | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / | / | 忠义镇、合义乡 |
| 24 | Y149云杨路X029岳拱路至玉峰村 | 四级双车道 | 改建 | 8.930 | 2025 | 0.49 | / | / | / | / | / | / | / | / | 镇子镇、千佛乡 |
| 25 | Y042正八路铁龙村至八方村 | 四级双车道 | 改建 | 7.100 | 2025 | 0.39 | / | / | / | / | / | / | / | / | 两板桥镇、忠义镇 |
| 26 | Y030孔起路双龙街乡至潼南区月亮村界段 | 四级双车道 | 改建 | 10.880 | 2025 | 0.60 | / | / | / | / | / | / | / | / | 双龙街乡 |
| 27 | Y038碑大路两板桥至大足天山界段 | 四级双车道 | 改建 | 3.640 | 2025 | 0.20 | / | / | / | / | / | / | / | / | 两板桥镇 |

附表6

安岳县“十四五”村道建设项目表

| 序号 | 道路编号/道路名称 | 道路建设等级 | 建设性质 | 建设里程(km) | 开工年 | 完工年 | 总投资(亿元) | “十四五”期间要素保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金需求(亿元) | 用地需求(亩) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 部、省资金 | 市级资金 | 县级资金 | 社会资本 | 合计 | 部、省级用地指标 | 县级用地 |
| 合计 |  |  | 1178.000 |  |  | 7.670 | 7.670 | 3.628 | 0.000 | 1.533 | 2.509 | / | / | / |
| 一 | 通组硬化路 | 四级 | 新建 | 788 | 2021 | 2025 | 5.910 | 5.910 | 2.758 | / | 0.788 | 2.364 | / | / | / |
| 二 | 撤并建制村畅通工程 | 四级 | 新改建 | 290 | 2021 | 2025 | 1.160 | 1.160 | 0.870 | / | 0.145 | 0.145 | / | / | / |
| 三 | 老旧村道大中修工程 | 四级 | 养护 | 100 | 2021 | 2025 | 0.600 | 0.600 | / | / | 0.600 | / | / | / | / |

附表7

安岳县“十四五”配套设施建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设规模 | 开工年 | 完工年 | 总投资 (亿元) | “十四五”期间要素保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 资金需求(亿元) | 用地需求(亩) |
|  |  |  |  |  |  | 合计 | 部、省资金 | 市级资金 | 县级资金 | 社会资本 | 合计 | 部、省级用地指标 | 县级用地 |
| 合计 |  |  |  | 0.875 | 0.875 | 0.327 | 0 | 0.548 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 1 | 安保工程 | 完善安全防护设施145.8公里 | 2021 | 2025 | 0.233 | 0.233 | 0.227 | / | 0.006 | / | / | / | / |
| 2 | 农村公路病危桥改造工程 | 病危桥整治29座 | 2021 | 2025 | 0.302 | 0.302 | 0.08 | / | 0.222 | / | / | / | / |
| 3 | 养护设施 | 新建2个养护管理站 | 2021 | 2023 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | / | 0.02 | / | / | / | 14 |
| 4 | 超限治理设施 | 毛家超限及环川公安联合检查站工程 | 2021 | 2023 | 0.14 | 0.14 | / | / | 0.14 | / | / | / | / |
|  |  | 通贤、文化、石羊、李家超限治理卸货点 | 2022 | 2024 | 0.08 | 0.08 | / | / | 0.08 | / | / | / | 20 |
| 5 | 国省干线、旅游公路服务设施 | 新建景观驿站2处(卧佛、龙台) | 2021 | 2025 | 0.08 | 0.08 | / | / | 0.08 | / | / | / | 10 |

附表8

安岳县“十四五”桥梁建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 所属道路编码 | 所属道路编码 | 建设规模(m) | 开工年 | 完工年 | 总投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  | 543.04 |  |  | 3019 |
| 1 | 新拱桥 | CAS6512021 | 蒋家庙路 | 55 | 2021 | 2025 | 72 |
| 2 | 聚贤桥 | CI16512021 | 金沙村路 | 10 | 2021 | 2025 | 42 |
| 3 | 胜前桥 | CDL3512021 | 胜前九社 | 13 | 2021 | 2025 | 36 |
| 4 | 高坎桥 | CJA2512021 | 西坝村——长沟村公路 | 15 | 2021 | 2025 | 35 |
| 5 | 垮堰桥 | Y157512021 | 易双路 | 13 | 2021 | 2025 | 50 |
| 6 | 新 桥 | CZ58512021 | 龙庙村道 | 16 | 2021 | 2025 | 54 |
| 7 | 河沟桥 | C323512021 | 九峰村—青竹村公路 | 10 | 2021 | 2025 | 45 |
| 8 | 墩子桥 | C022512021 | 艳柳村-桥埝村公路 | 16 | 2021 | 2025 | 65 |
| 9 | 无洞桥 | Y133512021 | 磨瓦路 | 54 | 2021 | 2025 | 106 |
| 10 | 杨家河桥 | CLN9512021 | 灵胜村—永安村公路 | 10 | 2021 | 2025 | 36 |
| 11 | 陈家桥 | CXG1512021 | 天太8社 | 11 | 2021 | 2025 | 39 |
| 12 | 大福桥 | Y082512021 | 田龙路 | 29 | 2021 | 2025 | 43 |
| 13 | 恐龙桥 | C019512021 | 柜堰村—宝庆村公路 | 16 | 2021 | 2025 | 40 |
| 14 | 老板堰桥 | Y093512021 | 菩洋路 | 10 | 2021 | 2025 | 41 |
| 15 | 万兴村小桥 | CXS8512021 | 灵胜村15社 | 13 | 2021 | 2025 | 42 |
| 16 | 溢洪桥 | CAN1512021 | 庆水湾路 | 8 | 2021 | 2025 | 113 |
| 17 | 小桥 | Y158512021 | 船中路 | 10 | 2021 | 2025 | 110 |
| 18 | 佛圣桥 | Y104512021 | 白立路 | 12 | 2021 | 2025 | 109 |
| 19 | 长石村小桥 | CJB6512021 | 阳家路 | 12 | 2021 | 2025 | 125 |
| 20 | 富裕桥 | CCQ7512021 | 油井一社 | 10 | 2021 | 2025 | 86 |
| 21 | 双庆桥 | Y051512021 | 纸嘉路 | 8 | 2021 | 2025 | 90 |
| 22 | 汪家龙桥 | Y049512021 | 金狮路 | 16 | 2021 | 2025 | 92 |
| 23 | 老堰河桥 | Y081512021 | 茶田路 | 20.6 | 2021 | 2025 | 153 |
| 24 | 阳虹村二桥 | Y117512021 | 永花路 | 10 | 2021 | 2025 | 108 |
| 25 | 石墙桥 | C681512021 | 大岩村—石墙村公路 | 25 | 2021 | 2025 | 420 |
| 26 | 明二桥 | CFV5512021 | 明二村十一社 | 22.4 | 2021 | 2025 | 130 |
| 27 | 灌子河桥 | X019512021 | 高姚路 | 48 | 2021 | 2025 | 252 |
| 28 | 永清镇坪河社区小河嘴桥 | / | 社道 | 18.04 | 2022 | 2025 | 125 |
| 29 | 天林镇伍家坝桥整治工程 | / | 社道 | 32 | 2022 | 2025 | 360 |

附表9

安岳县“十四五”水运建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 开工时间(年) | 完成时间(年) | 总投资(万元) | “十四五”期间投资(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  | 515 | 515 |
| 一、渡口码头提档升级改造(含库湖便民码头) |  |  |  | 215 | 215 |
| 1 | 关刀桥水库1码头 | 规划建设关刀桥水库1码头在关刀桥水库内，主要服务方便群众 | 2021 | 2025 | 40 | 40 |
| 2 | 关刀桥水库2码头 | 规划建设关刀桥水库2码头在关刀桥水库内，主要服务方便群众 | 2021 | 2025 | 40 | 40 |
| 3 | 关刀桥水库3码头 | 规划建设关刀桥水库3码头在关刀桥水库内，主要服务方便群众 | 2021 | 2025 | 30 | 30 |
| 4 | 关刀桥水库4码头 | 规划建设关刀桥水库4码头在关刀桥水库内，主要服务方便群众 | 2021 | 2025 | 35 | 35 |
| 5 | 关刀桥水库5码头 | 规划建设关刀桥水库5码头在关刀桥水库内，主要服务方便群众 | 2021 | 2025 | 40 | 40 |
| 6 | 关刀桥水库6码头 | 规划建设关刀桥水库6码头在关刀桥水库内，主要服务方便群众 | 2021 | 2025 | 30 | 30 |
| 二、水上旅游码头建设 |  |  |  | 300 | 300 |
| 1 | 伍家桥码头 | 规划建设伍家桥码头在跑马滩水库，安岳县卧佛镇境内，主要服务于石刻旅游客运，陆域纵深约30m，5个泊位，年吞吐量为10万人次。 | 2021 | 2025 | 150 | 150 |
| 2 | 卧佛镇码头 | 规划建设卧佛镇码头在跑马滩水库，安岳县卧佛镇境内，主要服务于石刻旅游客运，陆域纵深约30m，5个泊位，年吞吐量为10万人次。 | 2021 | 2025 | 150 | 150 |

附表10

安岳县“十四五”枢纽站场重点建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 等级 | 数量(个) | 占地(亩) | 建设性质 | 开工时间(年) | 完成时间(年) | 总投资(万元) | “十四五”期间要素保障 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金需求(万元) | 用地需求(亩) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 部、省资金 | 市级资金 | 县级资金 | 社会资本 | 合计 | 部、省级用地指标 | 县级用地 |  |
| 合计 |  | 64 | 824 |  |  |  | 84830 | 46830 | 34000 | / | 12830 | / | 269 | 200 | 69 |  |
| (一)成渝中线高铁安岳综合客运枢纽站 | 客运站 | 1 | 200 | 新建 | 2021 | 2025 | 32000 | 32000 | 32000 | / | 0 | / | 200 | 200 | 0 |  |
| (二)安岳通用机场 | A类 | 1 | 500 | 新建 | 2025 | 2028 | 40000 | 2000 | 2000 | / | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 牵头单位为市、县发改局 |
| (三)乡镇综合运输服务站 |  | 19 | 69 |  |  |  | 12230 | 12230 | 0 | 0 | 12230 | / | 69 | 0 | 69 |  |
| 1 | 龙台综合运输服务站 | 三级 | 1 | 6 | 新建 | 2021 | 2025 | 950 | 950 | / | / | 950 | / | 6 | / | 6 |  |
| 2 | 石羊综合运输服务站 | 三级 | 1 | 6 | 新建 | 2021 | 2025 | 950 | 950 | / | / | 950 | / | 6 | / | 6 |  |
| 3 | 李家综合运输服务站 | 三级 | 1 | 6 | 扩建 | 2021 | 2025 | 350 | 350 | / | / | 350 | / | 6 | / | 6 |  |
| 4 | 周礼综合运输服务站 | 三级 | 1 | 6 | 新建 | 2021 | 2025 | 950 | 950 | / | / | 950 | / | 6 | / | 6 |  |
| 5 | 通贤综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 6 | 永清综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 迁建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 7 | 兴隆综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 8 | 镇子综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 迁建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 9 | 驯龙综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 迁建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 10 | 卧佛综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 11 | 长河源综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 12 | 乾龙综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 13 | 元坝综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 14 | 天林综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 15 | 文化综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 16 | 大平综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 17 | 朝阳综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2025 | 650 | 650 | / | / | 650 | / | 3 | / | 3 |  |
| 18 | 双龙街乡综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2021 | 2021 | 400 | 400 | / | / | 400 | / | 3 | / | 3 |  |
| 19 | 姚市综合运输服务站 | 四级 | 1 | 3 | 新建 | 2023 | 2025 | 180 | 180 | / | / | 180 | / | 3 | / | 3 |  |
| (四)农村招呼站 | 港湾站 | 30 |  | 新改建 | 2021 | 2025 | 600 | 600 | 0 | 0 | 600 | / | 0 | 0 | 0 |  |

附表11

安岳县“十四五”“交通+”建设项目表

| 序号 | 项目名称 | 建设等级 | 建设 性质 | 建设规模(公里) | 开工年 | 完工年 | 总投资 (亿元) | “十四五”期间要素保障 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 资金需求(亿元) | 用地需求(亩) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 部、省 资金 | 市级 资金 | 县级资金 | 社会 资本 | 合计 | 部、省级 用地指标 | 县级 用地 |
| 合计 |  |  | 284.51 |  |  | 70.733 | 11.533 | 1.869 | 0.525 | 9.139 | 0.000 | / | / | / |
| 一、交通+文旅 |  |  | 40.74 |  |  | 2.763 | 2.763 | 0.646 | 0.223 | 1.894 | 0.000 | / | / | / |
| 1 | 孔雀洞、茗山寺、华严洞、毗卢洞旅游环线 | 三级 四级 | 新、改建 | 9.700 | 2022 | 2022 | 0.505 | 0.505 | 0.097 | 0.049 | 0.359 |  | / | / | / |
| 2 | 许黄玉故里、瑞云蔬菜基地旅游环线 | 四级 | 新、改建 | 2.150 | 2022 | 2022 | 0.075 | 0.075 | 0.022 | 0.011 | 0.042 |  | / | / | / |
| 3 | 塔坡、庵堂寺旅游环线 | 四级 | 新、改建 | 7.200 | 2022 | 2022 | 0.349 | 0.349 | 0.072 | 0.036 | 0.241 |  | / | / | / |
| 4 | 安岳县Y104白立路、Y105花白路（卧佛木门寺段）幸福美丽乡村路 | 三级 | 新、改建 | 5.150 | 2023 | 2024 | 0.523 | 0.523 | 0.124 | 0.031 | 0.368 |  | / | / | / |
| 5 | 安岳县CAA1水滩路、C300国水路（魅力柠海段）幸福美丽乡村路 | 四级 双车道 | 新、改建 | 3.540 | 2022 | 2022 | 0.195 | 0.195 | 0.035 | 0.018 | 0.142 |  | / | / | / |
| 6 | 安岳县宝森农林(3A)旅游公路 | 三级 | 改建 | 2.900 | 2024 | 2026 | 0.249 | 0.249 | 0.070 | 0.017 | 0.162 |  | / | / | / |
| 7 | 安岳县鸳大黄桷大佛—玄妙观景点旅游公路旅游公路 | 三级 | 改建 | 8.000 | 2021 | 2023 | 0.686 | 0.686 | 0.192 | 0.048 | 0.446 |  | / | / | / |
| 8 | 安岳县圆觉洞(4A)滴水湖旅游公路 | 三级 | 新、改建 | 2.100 | 2021 | 2023 | 0.181 | 0.181 | 0.034 | 0.013 | 0.134 |  | / | / | / |
| 二、交通+农业 |  |  | 63.2 |  |  | 3.17 | 3.17 | 0.149 | 0.037 | 2.984 | / | / | / | / |
| 1 | 内遂高速长河农产品服务区 | / | 新建 |  | 2021 | 2022 | 0.321 | 0.321 |  |  | 0.321 | / | / | / | / |
| 2 | 国道319肖家堰至东胜段 | 三级 | 改建 | 6.200 | 2022 | 2024 | 0.532 | 0.532 | 0.149 | 0.037 | 0.346 | / | / | / | / |
| 3 | 岳城街道岳井村宅基地改革试点道路建设工程(重点村) | 三级 | 新、改建 | 8.600 | 2021 | 2023 | 0.696 | 0.696 |  |  | 0.696 | / | / | / | / |
| 4 | 文化镇燕桥村宅基地改革试点道路建设工程 | 四级 | 新、改建 | 0.300 | 2021 | 2023 | 0.001 | 0.001 |  |  | 0.001 | / | / | / | / |
| 5 | 文化镇白坪村宅基地改革试点道路建设工程 | 四级 | 新、改建 | 2.600 | 2021 | 2023 | 0.083 | 0.083 |  |  | 0.083 | / | / | / | / |
| 6 | 长河源镇水阁村宅基地改革试点道路建设工程 | 四级 | 新、改建 | 6.800 | 2021 | 2023 | 0.175 | 0.175 |  |  | 0.175 | / | / | / | / |
| 7 | 乾龙镇迴龙社区宅基地改革试点道路建设工程(重点村) | 四级 | 改建 | 14.100 | 2021 | 2023 | 0.496 | 0.496 |  |  | 0.496 | / | / | / | / |
| 8 | 元坝镇佛白村基地改革试点道路建设工程 | 四级 | 新建 | 7.000 | 2021 | 2023 | 0.246 | 0.246 |  |  | 0.246 | / | / | / | / |
| 9 | 罐子河村至乾隆真南村产业道路提升工程 | 四级 | 新、改建 | 7.800 | 2021 | 2023 | 0.275 | 0.275 |  |  | 0.275 | / | / | / | / |
| 10 | 石羊镇油坪村乡村振兴产业道路提升工程 | 四级 | 新、改建 | 9.800 | 2021 | 2023 | 0.345 | 0.345 |  |  | 0.345 |  |  |  |  |
| 三、交通+矿产 |  |  | 16.37 |  |  | 1.207 | 1.207 |  |  | 1.207 | / | / | / | / |
| 1 | 安岳气田高石梯～磨溪区块灯四气藏一期开发地面集输工程—巡检道路工程(岳林路至南1集气站连接道路) | 四级 | 改建 | 2.800 | 2020 | 2021 | 0.147 | 0.147 |  |  | 0.147 | / | / | / | / |
| 2 | 安岳气田高石梯～磨溪区块灯四气藏一期开发地面集输工程—巡检道路工程(岳林路至南3集气站连接道路) | 四级 | 改建 | 3.900 | 2020 | 2021 | 0.371 | 0.371 |  |  | 0.371 | / | / | / | / |
| 3 | 安岳气田高石梯～磨溪区块灯四气藏一期开发地面集输工程—巡检道路工程(岳新乡至高石1井站连接道路) | 四级 | 改建 | 8.540 | 2020 | 2021 | 0.053 | 0.053 |  |  | 0.053 | / | / | / | / |
| 4 | 安岳气田高石梯～磨溪区块灯四气藏一期开发地面集输工程—巡检道路工程(G319至集气总站连接道路) | 四级 | 改建 | 1.130 | 2020 | 2021 | 0.636 | 0.636 |  |  | 0.636 | / | / | / | / |
| 四、交通+场镇服务 |  |  | 49.000 |  |  | 4.393 | 4.393 | 1.074 | 0.265 | 3.054 | / | / | / | / |
| 1 | 乾龙镇绕场镇道路 | 四级 双车道 | 新建 | 1.900 | 2020 | 2021 | 0.439 | 0.439 | 0.016 |  | 0.423 | / | / | / | / |
| 2 | 林凤镇绕场镇道路 | 二级 | 新建 | 3.000 | 2020 | 2021 | 0.166 | 0.166 |  |  | 0.166 | / | / | / | / |
| 3 | 安岳县永清绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.700 | 2021 | 2023 | 0.232 | 0.232 | 0.065 | 0.016 | 0.151 | / | / | / | / |
| 4 | 安岳县李家绕场镇 | 三级 | 改建 | 0.800 | 2021 | 2023 | 0.069 | 0.069 | 0.019 | 0.005 | 0.045 | / | / | / | / |
| 5 | 安岳县姚市绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.500 | 2021 | 2023 | 0.215 | 0.215 | 0.060 | 0.015 | 0.140 | / | / | / | / |
| 6 | 安岳县思贤绕场镇 | 三级 | 新建 | 1.800 | 2021 | 2023 | 0.154 | 0.154 | 0.043 | 0.011 | 0.100 | / | / | / | / |
| 7 | 安岳县护龙绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.000 | 2021 | 2023 | 0.172 | 0.172 | 0.048 | 0.012 | 0.112 | / | / | / | / |
| 8 | 安岳县来凤绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.000 | 2022 | 2024 | 0.172 | 0.172 | 0.048 | 0.012 | 0.112 | / | / | / | / |
| 9 | 安岳县卧佛绕场镇 | 三级 | 新建 | 1.500 | 2022 | 2024 | 0.129 | 0.129 | 0.036 | 0.009 | 0.084 | / | / | / | / |
| 10 | 安岳县镇子绕场镇 | 三级 | 新建 | 3.000 | 2022 | 2024 | 0.257 | 0.257 | 0.072 | 0.018 | 0.167 | / | / | / | / |
| 11 | 安岳县兴隆绕场镇 | 三级 | 新建 | 1.500 | 2022 | 2024 | 0.129 | 0.129 | 0.036 | 0.009 | 0.084 | / | / | / | / |
| 12 | 安岳县清流绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.000 | 2022 | 2024 | 0.172 | 0.172 | 0.048 | 0.012 | 0.112 | / | / | / | / |
| 13 | 安岳县白塔寺绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.200 | 2023 | 2025 | 0.189 | 0.189 | 0.053 | 0.013 | 0.123 | / | / | / | / |
| 14 | 安岳县两板桥绕场镇 | 三级 | 新建 | 1.800 | 2023 | 2025 | 0.154 | 0.154 | 0.043 | 0.011 | 0.100 | / | / | / | / |
| 15 | 安岳县忠义绕场镇 | 三级 | 新建 | 1.500 | 2023 | 2025 | 0.129 | 0.129 | 0.036 | 0.009 | 0.084 | / | / | / | / |
| 16 | 安岳县合义绕场镇 | 三级 | 新建 | 1.000 | 2023 | 2025 | 0.086 | 0.086 | 0.024 | 0.006 | 0.056 | / | / | / | / |
| 17 | 安岳县元坝绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.500 | 2023 | 2025 | 0.215 | 0.215 | 0.060 | 0.015 | 0.140 | / | / | / | / |
| 18 | 安岳县横庙绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.000 | 2023 | 2025 | 0.172 | 0.172 | 0.048 | 0.012 | 0.112 | / | / | / | / |
| 19 | 安岳县华严绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.500 | 2024 | 2026 | 0.215 | 0.215 | 0.060 | 0.015 | 0.140 | / | / | / | / |
| 20 | 安岳县云峰绕场镇 | 三级 | 新建 | 1.800 | 2024 | 2026 | 0.154 | 0.154 | 0.043 | 0.011 | 0.100 | / | / | / | / |
| 21 | 安岳县东胜绕场镇 | 三级 | 新建 | 1.500 | 2024 | 2026 | 0.129 | 0.129 | 0.036 | 0.009 | 0.084 | / | / | / | / |
| 22 | 安岳县毛家绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.200 | 2024 | 2026 | 0.189 | 0.189 | 0.053 | 0.013 | 0.123 | / | / | / | / |
| 23 | 安岳县大平绕场镇 | 三级 | 新建 | 1.500 | 2024 | 2025 | 0.129 | 0.129 | 0.036 | 0.009 | 0.084 | / | / | / | / |
| 24 | 安岳县高升绕场镇 | 三级 | 新建 | 2.300 | 2024 | 2025 | 0.197 | 0.197 | 0.055 | 0.014 | 0.128 | / | / | / | / |
| 25 | 安岳县千佛绕场镇 | 三级 | 新建 | 1.500 | 2024 | 2025 | 0.129 | 0.129 | 0.036 | 0.009 | 0.084 | / | / | / | / |
| 五、储备项目 |  |  | 115.200 |  |  | 59.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安岳至内江高铁站联络大道 | 二级 | 新、改建 | 32.000 | 2025 | 2028 | 9.600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 安岳县天然气产业大道（安岳县永清镇经永顺镇至遂宁三家镇） | 一级 | 新、改建 | 35.200 | 2025 | 2028 | 35.200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 川渝石刻精品旅游大道（安岳圆觉洞至大足宝顶山景区） | 二级 | 新、改建 | 39.000 | 2025 | 2028 | 11.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 川渝柠檬特色产业大道（安岳县龙台镇至潼南区） | 二级 | 新、改建 | 9.000 | 2025 | 2028 | 2.700 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

“1324”：“1”是指成渝中部重要节点城市和高品质生活宜居地；“3”是指产业强县、开放兴县、环境立县；“2”是指中国柠檬之乡、中国石刻艺术之乡；“4”是指成渝中部开放发展前沿区、成渝中部特色产业融合发展示范区、成渝中部次级交通枢纽、成渝中部生态文化魅力之城。

“六个一工程”指建设一套指路标志标牌、一块公路信息牌(碑)、一个通视区/一个凸面镜、一组道口标注桩、一组警示减速标线、一处小品小景。

六大产业功能区：国际柠檬产业融合发展基地、天然气加工转化基地、纺织鞋服产业发展基地、石刻文旅休闲产业基地、电商物流产业基地、医药食品健康产业基地。

“4高2轨6快”：“4高”是指渝蓉高速公路、遂宜毕高速公路、成资渝高速公路、资中至铜梁高速公路；“2轨”是指沪渝蓉高速铁路重庆至成都段、绵阳至遂宁至内江铁路；“6快”是指G351线快速通道、G247线快速通道、S207线川渝石刻旅游文化快速通道、S426线安岳县龙台至内江永福界、S401线成都平原城市群联络线、S102线资阳至安岳公路。

快递七进：支持快递服务进政区、进园区、进商区、进校区、进小区、进景区、进郊区。集合农业、供销、交通、商贸、邮政、快递等公共资源，建设“多点合一、服务同网”的服务站点，鼓励与快递品牌企业签订合作协议的快递超市建设。

快递下乡：完善县、乡、村快递物流体系，打造“工业品下乡”和“农产品进城”双向流通渠道。有效对接农产品市场(基地)，拓展农产品、农资、农村消费品流通加工、仓储配送等功能，服务产地直销、订单生产等农业生产新模式。

“6高3轨11快”：“6高”是指渝蓉高速公路、遂宜毕高速公路、成资渝高速公路、资中至铜梁高速公路、天府国际机场经安岳至重庆第二机场高速公路、安岳—荣昌—合江高速公路；“3轨”是指沪渝蓉高速铁路重庆至成都段、绵阳至遂宁至内江铁路、资阳经安岳至潼南货运铁路；“11快”是指G351线快速通道、G247线快速通道、S207线川渝石刻旅游文化快速通道、S426线安岳县龙台至内江永福界、S401线成都平原城市群联络线、S102线资阳至安岳公路、G319线成渝直线快速通道、乐至蟠龙经安岳龙台至大足中敖快速通道、雁江小院经安岳周礼至大足铁山快速通道、安岳镇子镇经安岳兴隆至潼南文明快速通道、资中孟塘经安岳岳阳至遂宁安居快速通道。

“一环六向”：“一环”是指铁路环线，“六向”是指安岳至成都、资阳、内江、重庆、广安、遂宁方向。

“一环十射”：“一环”是指高速公路环线；“十射”是指安岳经乐至至成都、经雁江至成都、经资中至乐山、经资中至内江、经荣昌至重庆、经大足至重庆、经大足至重庆第二机场、经铜梁至重庆、经潼南至重庆、经安居至遂宁机场。

三网、两圈、五维度：“三网”是指快速网（高速铁路、高速公路、民用运输机场）、干线网（普速铁路、轨道交通、普通国省道、国家内河高等级航道）、基础网（农村公路、通用机场、其他航道）。“两圈”是指“123出行交通圈”（都市圈1小时通勤、成渝地区主要城市2小时互通、毗邻省会3小时到达）和“123快货物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达）。“五维度”是指便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠。

“十大”重点任务：夯实重大战略交通支撑、建设综合立体交通网络、构建综合交通枢纽体系、打造人民满意出行系统、完善经济高效货运系统、推动智慧创新赋能交通、促进交通绿色低碳发展、提升交通安全应急能力、发展交通产业和新经济、健全行业现代治理体系。