附件4

工业行业“除隐患、早防范”集中整治

行动实施方案

为加强工业行业集中整治，根据《资阳市临空经济区“除隐患、早防范”集中整治行动方案》，特制定本实施方案。

一、整治目标

以“除隐患、早防范”集中整治为抓手，推动各企业进一步健全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，建立落实风险“常态研判、动态管控”和隐患“每日排查、动态清零”制度，实现风险全感知、隐患全排查、责任全落实，切实把风险化解在隐患形成之前，把隐患消除在成灾之前，坚决杜绝重特大事故、遏制较大事故、控制一般事故，为建设“成渝门户枢纽”临空新兴城市营造更加良好的安全生产环境。

二、整治内容

**（一）坚持预防为主，抓实隐患排查。**坚持把隐患排查贯穿 整治工作始终，各级各部门要组织精干力量开展全覆盖的隐患排 查，摸清底数，建立隐患台账。

**1.危险化学品行业方面。**重点排查企业主要负责人、分管 安全负责人和安全生产管理人员在安全生产管理知识、安全生产 意识、安全管理能力方面是否取得安全合格证书的情况, 员工是 否持证上岗的情况，化工装置、危险化学品设施是否“带病”运行的情况，储存、使用、运输、废弃环节是否标准规范的情况，外部安全防护距离是否符合国家标准要求的情况，是否存在重大外溢风险等情况。（**牵头单位：**经济和科技发展局。**责任单位：**建设局、市公安局临空分局、消防工作组、各镇人民政府）

**2.工矿行业方面。**突出粉尘防爆、有限空间作业、劳动密集企业等行业企业，重点排查企业安全生产责任落实情况、生产作业现场安全防护与管理情况、作业人员安全防护与劳动保护措施落实情况、设备安全与管理情况、应急预案制订与落实情况，员工安全教育培训情况等。（**牵头单位：**经济和科技发展局。**责任单位：**市自然资源和规划局临空分局、市市场监管局临空分局、各镇人民政府、国网资阳供电公司）

**3.企业消防方面。**重点排查消防器材方面的品种、规格、数量适用、配置合理、使用方便方面的情况，消防通道方面的主干道、支干道、梯间、车间、工序出入口无障碍等情况，电器设备安装是否符合防爆要求的情况，仓储物资是否符合按墙距、垛距、间距存放，不超存、不混存的情况，安全标志、标线设置清晰合理等情况。（**牵头单位：**消防工作组。**责任单位：**经济和科技发展局、建设局、市公安局临空分局、各镇人民政府、国网资阳供电公司）

**4.电力输配电设施方面。**重点排查电力设施保护区内是否存在违章建设施工和违规种植高杆植物造成安全隐患的情况，林区输配电设施通道竹木、可燃物隐患清理的情况，重要输电线路、变电设施、重要发电设备运行维护和安全管理的情况等。（**牵头单位：**经济和科技发展局。**责任单位：**建设局、市自然资源和规划局临空分局、市公安局临空分局、国网资阳供电公司）

**（二）坚持问题导向，抓实隐患治理。**针对排查出来的隐患和问题，组织开展现状风险评估，认真分析原因，采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患消除前或者消除过程中无

法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的其他人员，并设置警示标志，必要时应当派员值守。发现一般隐患立即整改，发现重大隐患，能当时排除的立即排除，不能立即排除的，要制定治理方案，做到治理措施、完成时间、应急防

范措施、治理负责人“四到位”。落实隐患治理资金，立足当前、着眼长远，加强资金保障，补强安全短板。

**（三）坚持建章立制，抓实安全基础。**要结合集中整治暴露出的问题，积极探索建立隐患排查治理工作长效机制，实现本质安全。监管部门要进一步建立完善监督检查、安全评价、教育培训、警示约谈等制度，企业要进一步建立完善安全生产早班会、员工教育培训、车间班组与岗位人员安全生产管理、特种设备与特种作业安全生产管理等制度，通过固化制度，把防范管控、排险除患落实到企业负责人、员工、关键部位、关键环节和关键时点，推进安全生产工作从集中整治向规范化、制度化管理转变。

三、时间安排

从2021年3月至2021年7月底，分三个阶段进行。

**（一）集中排查（2021年3月）。**各镇、各部门要组织辖区企业落实安全生产主体责任，督促企业自查自纠，从严从细查找安全隐患，建立隐患台账。各镇、各部门要深入企业开展隐患排查，指导督促企业落实整改，确保全覆盖、无死角。

**（二）集中整治（2021年4月至6月）。**各镇、各部门要针对排查的隐患开展集中整治，明确整改责任人、责任领导、整改时限、整改要求，落实和完善治理措施，按照轻重缓急的原则和闭环管理要求，倒排工期，务必整改到位。

**（三）巩固提升（2021年7月）。**各镇、各部门要组织开展隐患治理“回头看”，确保隐患整改到位，严防“死灰复燃”；以构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制为重点，落实推动建立健全公共安全隐患排查和安全预防控制体系，形成长效机制，从根本上化解各类安全风险隐患。

四、工作要求

**（一）加强组织领导，周密安排部署。**各镇、各部门要认真制定工作方案，落实工作内容、工作时间、工作单位、工作责任和工作标准要求，做到主要领导亲自抓，分管领导具体负责，职能部门分头落实。生产经营企事业单位主要负责人要切实履行安全生产第一责任人的责任，深入开展自查自纠，全面辨识管控风险、排查整治安全隐患，坚决防范遏制重特大事故发生。

**（二）敢于动真碰硬，务求工作实效。**各镇、各部门要以“严细实”的作风和对隐患问题“零容忍”的态度，切实履行职责，敢抓敢管，带头深入基层、深入现场，督促指导，狠抓落实，切实做到不留死角、不留盲区、不走过场，确保“排险除患”集中整治取得实效。

**（三）广泛宣传发动，营造浓厚氛围。**充分利用各类媒体平台，对“除隐患、早防范”集中整治进行广泛宣传发动。要发挥舆论监督和群众监督的作用，鼓励社会公众共同参与“除隐患、早防范”集中整治，及时发现并纠正安全生产违法违规问题，宣传报道先进典型和优秀做法，公开曝光典型问题，形成浓厚氛围。

**（四）加强信息报送，准确反映工作。**各镇每周五前报送《工业行业安全隐患排查整治台账》，每月24日前报送工作小结，7月30日前报送工业行业“除隐患、早防范”集中整治总结。

（联系人：李萍，电话：17780158794，电子邮箱：[linkonganquan@163.com）](mailto:linkonganquan@163.com）)

附件：工业行业安全隐患排查整治台账

附件

工业行业安全隐患排查整治台账

**（2021年 月 日）**

排查情况：全区工业行业安全隐患共排查 处，整改完成 处，按计划整改中 处。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县区（序号） | | 企业名称 | 所属行业 | 存在隐患 | 整改要求 | 整改措施 | 整改完成时 限 | 责任人 | 责任领导 | 整改情况 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |